Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24 июня 2009_г.  № 33

Выполнение адресной инвестиционной  программы МО «Город Гатчина» на 2009 год по МУП ЖКХ г. Гатчины.

| Наименование объекта | Годы строительства | План 2009 год |  |  |  |  |  |  | Бюджето- получатель |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого фонда:ул. Комсомольцев подпольщиков, д. 23, ул. Солодухина, д.8, ул. Фрезерная, д.3, для формирования маневренного фонда | 2009 | 1461,7 |  |  |  |  | 1461,7 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  | Выполнено работ на сумму 1224,0 тыс.руб |  |
| Адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» | 2009 | 26807,8 |  |  |  |  | 26807,8 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  | Приложение № 1 |  |
| Итого: |  | 28269,5 |  |  |  |  | 28269,5 |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты газификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация (внутренние сети) муниципальных жилых домов по ул. Григорина, ул. Киевской, ул.Урицкого, ул.Чкалова. | 2009-2011 | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  | Необходима корректировка проекта |  |
| Газификация (наружные сети) муниципальных жилых домов по ул. Григорина, ул. Киевской, ул.Урицкого, ул.Чкалова. | 2009-2011 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  | Необходима корректировка проекта |  |
| Итого: |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| 6. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: ул.Володарского,26; ул.Радищева,24; ул.К. Маркса,16; ул.7-ой Армии,19-21; ул.Куприна,42-44; Заводская,1а-3; Радищева,8-10 – ул.К.Маркса,46; ул.Слепнева,4 корп.3 – ул.Зверевой,13 корп.1; пр.25Октября,45-47; ул.Констентинова,9; ул.Урицкого,3; ул.Володарского,39; ул.Григорина,9 – ул.Нестерова,6-8; ул.Хохлова,13. |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  | (- ул. Радищева,8-10-ул. К.Маркса, 46; - ул. 7-ой Армии,19-21; - ул. К.Маркса, 16; - ул. Константинова, 9) – сметы проверены, направлены на согласование в администрацию, тех.задание на конкурс подготовлено на сумму 3768,2 т.р. Сметы подготовлены: - ул. Куприна, 40-42-ул.ул. Заводская,1а-3; - ул. Слепнева,4,к.3-ул.Зверевой,13, к.; - ул. Володарского, 26-ул. Радищева, 24. |  |  |
| Устройство контейнерных площадок: ул.Слепнева,9; ул.Куприна,44; ул.Чехова,8 – ул.Леонова,17; ул.Рощинская,3а-9; ул.Володарского,15; ул.Крупской,2; ул.Крупской, 5а; ул.Красных Военлетов,4 – ул.Слепнева,4 – ул.Зверевой,13. | 2009 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Устройство металлического ограждения: ул.Кныша,12-14; ул.Володарского,15; ул.Крупской,2; ул.Крупской,5а; ул.Красных Военлетов,4 – ул.Слепнева,4 – ул.Зверевой,13. | 2009 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Итого: |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |