СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  25 декабря 2013 года                                                                          №  66

Об утверждении Положения о порядке

списания выполненных работ и затрат

по объектам незавершенного строительства,

финансирование которых осуществлялось за счет

средств бюджета муниципального образования «Город Гатчина»

В целях установления единых требований к списанию с баланса муниципальных учреждений выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», совет депутатов муниципального образования «Город Гатчина»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства,  финансирование  которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования  «Город Гатчина» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Глава МО «Город Гатчина» -

председатель совета депутатов

МО «Город Гатчина»                                                                   А.И.Ильин

Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от 25 декабря 2013 года № 66

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного    строительства,   финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Гатчина»

- Общие положения

1.1.  Настоящее положение о порядке списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Город Гатчина» (далее – Положение), устанавливает порядок списания выполненных работ и затрат по объектам, которые образовались на балансе муниципальных учреждений, органов местного самоуправления  муниципального образования, осуществляющих функции заказчика  (далее – учреждение).

1.2. В состав выполненных работ и затрат по объектам входят: выполненные строительно-монтажные работы и сопутствующие им предпроектные работы, проектные, проектно-изыскательские работы, изыскательские работы, технико-экономические обоснования (далее - ТЭО), оборудование, прочие работы и затраты, входящие в сметы строек.

1.3. Списание затрат по объектам осуществляется в случае, если:

а) объект не является предметом действующих  договоров строительного подряда и отсутствует экономическая целесообразность дальнейшего  строительства;

б) возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и непригодны для дальнейшего использования;

в) проектная (предпроектная) документация не соответствует действующему законодательству в связи с изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей требования к проектной (предпроектной) документации, и (или) истек срок действия документации.

1.4. В целях осуществления списания выполненных работ и затрат по объектам

муниципальное учреждение, осуществляющее функции заказчика, создаёт комиссию по списанию работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования  «Город Гатчина» (далее -  Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом по учреждению.

1.5. К полномочиям Комиссии относятся:

- осмотр объекта;

- установление непригодности элементов, конструкций и оборудования к восстановлению и дальнейшему использованию;

- установление причин непригодности;

- проверка имеющейся документации по строящемуся объекту;

- составление по результатам работы комиссии акта на списание выполненных работ и затрат по объекту;

- подготовка ходатайства о списании выполненных работ и затрат;

- подготовка всех необходимых документов и материалов.

1.6. В целях подготовки и принятия решения о списании выполненных работ и затрат по объектам, находящимся на праве оперативного управления у муниципальных  учреждений, финансирование которых осуществлялось за счет местного бюджета, создается постоянно действующая   комиссия  администрации по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее  комиссия администрации), состав которой утверждается постановлением администрации «Город Гатчина».

В комиссию администрации входят представители соответствующих отраслевых, функциональных подразделений администрации «Город Гатчина», в том числе: отдела капитального строительства администрации МО «Город Гатчина», комитета по управлению  имуществом, комитета финансов, отдела архитектуры и градостроительства, комитета по экономике и инвестициям, представители профильной комиссии совета депутатов МО «Город Гатчина».

1.7. К компетенции  комиссии администрации относятся:

- рассмотрение ходатайств учреждений, документов и материалов на списание выполненных работ и затрат по объектам в порядке, установленном настоящим Положением;

- выработка предложений по дальнейшему использованию объектов  или, в случае невозможности дальнейшего использования указанных объектов, принятие решения о списании выполненных работ и затрат по этим объектам;

- составление протокола о списании выполненных работ и затрат по выполненным работам по объектам незавершенного строительства.

- исполнение  полномочий, предусмотренных подпунктом 1.5 настоящего Положения в отношении объектов, заказчиком которых выступала администрация  муниципального образования «Город Гатчина».

1.8. Комиссию администрации возглавляет председатель, который  осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручение членам комиссии.

Заседания  комиссии администрации проводятся по мере необходимости, на основании поступившего ходатайства.

Дата заседания определяется председателем комиссии администрации по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

Заседание комиссии администрации правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава комиссии.

1.9. Формирование повестки дня заседания комиссии администрации   осуществляется секретарем комиссии. Документы на списание затрат   представляет учреждение.

1.10. Решения  комиссии администрации доводятся до сведения учреждения в недельный срок со дня их утверждения.

- Порядок списания выполненных работ и затрат

  - Учреждение направляет ходатайство о списании затрат с приложением следующих документов:

- справка о том, что объект не является предметом действующего договора строительного подряда;

- информация о наличии проектной (предпроектной) документации и о сроках действия технических условий;

- акт технического обследования объекта, справка о техническом состоянии объекта;

- документ, подтверждающий идентификацию объекта (в случае изменения его наименования);

- фотографии объекта незавершенного строительства;

- справка о затратах на строительство, числящихся на балансе заказчика;

- ведомость списания выполненных работ и затрат по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета (приложение 1);

-  пояснительная записка (приложение 2). К пояснительной записке должны быть приложены копии документов, регламентирующих строительство объектов за счет средств местного бюджета.

- акт списания выполненных работ и затрат незавершенного строительства (приложение 3).

2.2. Комиссия администрации рассматривает представленные материалы и документы  в срок, не превышающий 14 дней,  и принимает решения:

а) о завершении строительства объекта;

б) о консервации объекта;

в) о списании выполненных работ и затрат по объектам, а также о сносе (демонтаже) объекта.

2.3. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов  комиссии. Протокол утверждается распоряжением администрации МО «Город Гатчина»

2.4. Списание выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства с баланса учреждения осуществляется в течение 10 дней с момента получения учреждением протокола заседания  комиссии администрации.

2.5. До принятия решения о списании выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства работы и затраты учитываются учреждением в порядке, определенном нормативными документами по организации строительных работ.

2.6.  После списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства учреждение производит демонтаж (снос) объекта. Материальные ценности, полученные в результате демонтажа объекта, приходуются учреждением на соответствующие счета бухгалтерского учета.

2.7.  Расходы на проведение работ по демонтажу (сносу) объекта производятся за счет средств учреждения.

2.8.  Информация о проведенном демонтаже (сносе) объекта и о результатах его ликвидации направляется учреждением главе администрации МО «Город Гатчина» не позднее  10 дней с момента демонтажа объекта.

2.9. Отражение в балансе учреждения операций по списанию выполненных  работ и затрат по объектам производится в порядке, установленным Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами  Минфина  России от 13.10.2003 №91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» и от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», иными нормативными правовыми актами.