Приложение

к решению совета депутатов

МО «Город Гатчина»

от «30» ноября 2016 года № 67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



**План комплексного**

**социально-экономического развития**

**МО «Город Гатчина» на 2016 год**

**и плановый период 2017 и 2018 годов**

Гатчина

2016

**ВВЕДЕНИЕ**

План комплексного социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее План) сформирован в соответствии с распоряжением главы администрации Гатчинского муниципального района от 01.03.2016 №5-р «О формировании комплексного плана социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

План является инструментом реализации стратегических целей и задач, определённых в Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2015 №115и Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, утверждённого постановлением главы администрации Гатчинского муниципального района от 26.04.2016 № 1489 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года».

Структура Плана сформирована исходя из условий достижения результатов первого этапа реализации Стратегии и в соответствии с утверждёнными в Стратегии приоритетными направлениями **«ЭКОНОМИКА», «ЖКХ И ИНФРАСТРУКТУРА» и «УСЛУГИ».**

План содержит совокупность мероприятий и проектов и муниципальных программ, увязанных между собой по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, а также целевых значений.

Основной **целью** разработки Плана является обеспечение реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года на среднесрочный период на основе рационального использования социально-экономического и бюджетного потенциала МО «Город Гатчина».

**Задачами** разработки Плана являются:

* разработка комплекса мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития МО «Город Гатчина» на среднесрочный период;
* определение показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года и их значений, установленных для первого этапа реализации Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года.

# показатели реализации плана комплексного социально-экономического развития МО «Город гатчина» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| п/п |  | Цели | Показатели | Ед. изм. | Значения показателей в разрезе этапов | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| I | **ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»** | **Промышленная политика** | Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, индекс роста | % | 104,8 | 105,3 | 106,1 | 107 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в расчете на душу населения | тысяч. рублей | 276,5 | 280,0 | 297,0 | 317,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства по обрабатывающим производствам, индекс роста | % | 105,5 | 106 | 106,8 | 107,5 |
| **Агропромышленная политика** | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» | в % от общего объема по Ленинградской области | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| **Туризм и рекреация** | Туристский поток, всего (с ночёвкой) | тыс.чел. в год | 9,6 | 10,0 | 10,12 | 10,38 |
| Общее количество посетителей МО «Город Гатчина» (туристы, рекреанты, экскурсанты) | тыс.чел. в год | 230 | | 245 | 264 |
| Число мест в гостиницах, иных аналогичных средствах размещения, а также в специализированных средствах размещения, всего по МО «Город Гатчина» | мест на конец года | 410 | | 440 | 481 |
| **Малое предпринимательство** | Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями | Среднегодовой индекс в % | 100 | 103 | 105 | 109 |
| Динамика среднесписочной численности работников малых предприятий | Среднегодовой индекс в % | 100 | 101 | 103 | 104 |
| II | **ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УСЛУГИ»** | **Образование** | Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях МО «Город Гатчина» | % от норматива | | 93% | 93,6% | 95,0% |
| Доля детей, стоящих на учете на получение муниципальной услуги дошкольного образования (отложенный спрос) на 01 сентября МО «Город Гатчина», среднегодовой индекс | % от общего количества детей МО «Город Гатчина» от 0 до 7 лет | | 20,1% | 19,7% | 19,1% |
| Наличие дефицита педагогических кадров в детских дошкольных учреждениях МО «Город Гатчина» | % от потребности | | 12,3% | 11,5% | 10,9% |
| Износ материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений МО «Город Гатчина» | % | | 44% | 43,5% | 43% |
| Обеспеченность общеобразовательными учреждениями МО «Город Гатчина» | % от норматива | | 76,9% | 76,6% | 76,6% |
| Наличие дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях МО «Город Гатчина» | % от потребности (при расчете на 1 педагога 18 недельных часов) | | 21,7% | 22,1% | 22,6% |
| Износ материально-технической базы общеобразовательных учреждений МО «Город Гатчина» | % | | 79% | 74% | 72% |
| Охват детей услугами дополнительного образования | % от детей школьного возраста | | 68% | 70% | 72% |
| Уровень износа материально-технической базы учреждений дополнительного образования | % | | 80% | 82% | 82,6% |
| **Культура** | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Единиц в год | | 1030 | 1033 | 1035 |
| Износ материально-технической базы в учреждениях клубного типа | % от действующего норматива | | 9 | 8 | 7 |
| Показатели обеспеченности библиотек материально-технической базой | % от действующего норматива | | 90 | 92 | 93 |
| Уровень фактической удовлетворенности оказываемыми услугами учреждениями культуры (уровень удовлетворенности жителей услугами учреждениях культурно-досугового типа) | % от опрошенных | | 93 | 93 | 93 |
| **Спорт** | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | % от норматива | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 |
| Спортивные залы, площадь пола | % от норматива | 33,4 | 33,4 | 33,8 | 34 |
| Плоскостные спортивные сооружения | % от норматива | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,8 |
| Количество граждан систематически занимающихся спортом | % от количества жителей | | 34 | 36 | 37 |
| **Потребительский сектор** | Развитие предприятий торговли, площадь торгового зала предприятий торговли | кв.м на 1000 населения | | 1008 | 1015 | 1020 |
| Оборот розничной торговли, общественного питания и объем платных услуг населению | тыс.руб./чел. | 259 | 260 | 270 | 280 |
| **Социальное обслуживание** | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений и средней заработной платы по МО «Город Гатчина» | % | | 79% | 89,5% | 100% |
| Количество граждан отдельных категорий, получивших различные меры социальной поддержки | % от обратившихся | | 100 % | 100% | 100% |
| III | **ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА, ЖКХ»** | **Жилищная политика** | Уровень обеспеченности населения жилищным фондом | кв.м/чел. | | 23 | 25 | 27,7 |
| **Коммунальная инфраструктура и газификация** | Уровень газификации жилых домов и жилых помещений в многоквартирных и частных домах природным газом | % от запланированного | 87,7 | 88,2 | 88,6 | 89,1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене | % от общей протяженности сетей | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % от общей протяженности сетей | 71 | 70 | 68,0 | 60 |
| Протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % от общей протяженности сетей | 92 | 91 | 90 | 80 |
| Количество реализованных проектов, включающих энергосберегающие технологии | единиц | | - | 1 | 2 |
| **Автомобильные дороги и автомобильный транспорт** | Удельный вес автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, всего по МО «Город Гатчина» | % от общей протяженности дорог | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 |
| **Безопасность жизнедеятельности** | Доля зоны охвата системой оповещения и информирования к общей численности населения | % от общего кол-ва населения | | 60 | 60 | 60 |
| Оснащенность аварийно-спасательной техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств подразделений аварийно-спасательной службы для предупреждения и ликвидации ЧС | % готовности сил и средств | | 100 | 100 | 100 |
| Доля создания учебно-консультационных пунктов (УКП) по гражданской обороне и действиям при угрозе и возникновении ЧС в поселениях | % от общего кол-ва необходимых  УКП | | 1 | 1 | 1 |
| **IV** |  | **ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ** | | | | | | |
|  |  | **Комплексные индикаторы социально-экономического развития** | Численность постоянного населения МО «Город Гатчина» | тысяч человек | 95,6 | 95,9 | 96,3 | 96,5 |
| Средне списочная численность работников крупных и средних предприятий МО «Город Гатчина» | тысяч человек | 22,1 | 22,7 | 22,3 | 23,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям МО «Город Гатчина» | в процентах от среднего уровня по Гатчинскому муниципальному району | 102,6 | 103,0 | 103,1 | 103,5 |
| Объем инвестиций в экономику МО «Город Гатчина» | в расчете на душу населения, тысяч рублей | 54,6 | 63,3 | 71,5 | 80,0 |
|  |  | **Гражданское общество** | Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 |

ФИКСАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ГОРОД ГАТЧИНА» НА 2016-2018 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименования проекта, мероприятия** | **Срок исполнения**  **(квартал, год)** | | **Ответственный исполнитель**  **(комитет, отдел)** | | **Ожидаемые результаты** | | **Ресурсное обеспечение** |
| **АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ**   1. **Стратегическая цель:** Создание условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры внешнего транспорта (в том числе автомобильных дорог местного значения, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), направленное на обеспечение стабильного экономического роста городских и сельских поселений и удовлетворение спроса на автомобильные пассажирские перевозки с учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения качества обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры, повышение эффективности и качества предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет строительства автомобильных дорог Гатчинского муниципального района и улично-дорожной сети МО «Город Гатчина» с учетом перспективного развития территории | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Создание проекта организации дорожного движения в Гатчине | 4 кв. 2016 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства) | | Проект организации дорожного движения, выполненный в соответствии с техническим заданием. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Объем финансирования уточняется (справочно). | |
| 1.1.2 | Проектирование площадки для остановки туристических автобусов у Гатчинского дворца и Кирасирского проезда | 4кв. 2016 | Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района (далее – Отдел капитального строительства) | | ПиР, СМР.  Длина проектируемого проезда - 0,332 км | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» Ориентировочная стоимость 45 000,0 тыс. рублей (справочно) | |
| * 1. Стратегическая задача: Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог Гатчинского муниципального района и улично-дорожной сети МО «Город Гатчина», а также искусственных дорожных сооружений на них | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Совершенствование транспортной инфраструктуры  (регистрация автомобильных дорог общего пользования) | 2016-2018 | Комитет по управлению имуществом администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет по управлению имуществом) | | 2016 - 30 шт.  2017 - 19 шт.  2018 - 18 шт. | | Финансирование не предусмотрено | |
| 1.2.2. | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина | 3 кв.2017 | Отдел капитального строительства | | протяженность – 271 м.п., площадь – 4 260 кв.м. | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 49 091,37 тыс. рублей (бюджет Ленинградской области в размере 95% от суммы (справочно), 5% - из бюджета МО « Город Гатчина») | |
| 1.2.3 | Строительство улицы от микрорайона Речной до микрорайона Аэродром 1-й этап (проектирование) | 4кв.2018 | Отдел капитального строительства | | протяженность – определяется проектом | | Бюджет МО «Город Гатчина», объем финансирования уточняется (справочно) | |
| 1.2.4 | Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул.Киевской) | 4кв.2017 | Отдел капитального строительства | | протяженность - 0,969км | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 96 926,73тыс. рублей | |
| 1.2.5 | Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина» | 3-4 кв. 2017 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) ежегодно 665,50 тыс. кв. м.  - площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период ежегодно 651,26 тыс. кв. м.  - ремонт дорог, находящихся на территории г. Гатчины (площадь - 35 000,00 кв. м.)  - количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок - 1354 шт.  - количество ежегодно прочищаемых водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов – 20 шт.  - количество ежегодно очищаемых придорожных канав - 5 000,00 п. м.  - совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента – 200 т.  - площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом - 150 тыс. кв. м.  -количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров – 4 шт. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму: 121 302, 00 тыс. рублей  Прогнозируемый объем финансирования за период 2016-2017 гг.:  235 914, 50 тыс. рублей (справочно) | |
| 1.2.6 | Ремонт участка автодороги по ул.Володарского, (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Леонова) в г. Гатчина | III кв.2016 | Муниципальное казённое учреждение «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» (далее - МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства») | | протяженность отремонтированных дорог - 0,322 км | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  Всего на сумму 47478,13 тыс. руб., из них бюджет ЛО – 14739,4 тыс. руб., бюджет МО «Город Гатчина» - 32738,73 тыс.руб. | |
| 1.2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк) в г. Гатчина | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,183 км | |
| 1.2.8 | Ремонт участка автодороги по ул. Гагарина в микрорайоне Хохлово поле г. Гатчина, | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,233 км | |
| 1.2.9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Достоевского в г. Гатчина, площадью 4005 кв.м. | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,534 км | |
| 1.2.10 | Ремонт автомобильной дороги ул.Горького в г. Гатчина, площадью 2480 кв.м | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог 0,310 км | |
| 1.2.11 | Ремонт автомобильной дороги ул.Володарского в г. Гатчина, площадью 1723 кв.м. | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,230 км | |
| 1.2.12 | Ремонт автомобильной дороги ул.Соборная в г. Гатчина, площадью 5635 кв.м., | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,805 км | |
| 1.2.13 | Ремонт автомобильной дороги проезд Энергетиков в г. Гатчина, площадью 4597,5 кв.м. | III кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,613км | |
| 1.2.14 | Ремонт автомобильной дороги Пр. 25-го октября в г. Гатчина, площадью 30250 кв.м | IV кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 2,75 км | |
| 1.2.15 | Ремонт участка ул.Красных Военлетов от дома № 11 до пересечения с ул.Авиатриссы Зверевой | IV кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - 0,200км | |
| 1.2.16 | Ремонт дорог по адресу: ЛО, г.Гатчина, ул.Герцена, пер.Багажный, ул.Варшавская | IV кв.2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | площадь отремонтированных дорог - 4814 кв.м | |
| 1.2.17 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.120 -й Дивизии, ул.Рысева, ул.Воскова с устройством тротуаров и велодорожек | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  Всего 89700 тыс.руб., в том числе бюджет Ленинградской области – 74750 т.руб., бюджет МО «Город Гатчина»- 14950 т.руб. | |
| 1.2.18 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Изотова г. Гатчина | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.19 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинградских Ополченцев | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.20 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сойту | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.21 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, ул.Железнодорожная с устройством тротуаров из плитки | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.22 | Ремонт дорожного покрытия с устройством тротуаров по ул.Григорина от ул.Киевской до ул.Нестерова + площадь вокзала | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.23 | Ремонт дорожного покрытия с устройством тротуаров по ул. Индустриальная | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.24 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красных Военлетов д.7,9, с устройством тротуаров и парковок | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.25 | Ремонт дороги вдоль площадки «Юность» и Госпитальный переулок | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.26 | Ремонт автостоянки на пр.Красноармейский (у кафе «Росто») | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| 1.2.27 | Продление бульвара по ул.Рощинской от пр. 25 Октября до Пожарной части | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных дорог - км (уточняется) | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Установка дорожных знаков в соответствии с предписаниями ГИБДД (прогнозное значение) | 3 кв. 2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - прогнозируемое количество дорожных знаков, установленных, в соответствии с предписаниями ГИБДД – 100 шт. | | Прогнозируемый объем финансирования – 681,32 тыс. рублей (справочно) | |
| 1.3.2 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений | 3 кв. 2016 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 900 п.м.  - совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам –  6929 п. м.  -количество адресов установки искусственных неровностей,  - 34 шт. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму: 1 900,00 тыс. рублей | |
| 1.3.3 | Нанесение дорожной разметки | 2016-2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 – 57 шт.  - количество адресов для нанесения дорожной разметки 1.14.1 в цветном исполнении – 68 шт. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму: 2  200,00 тыс. рублей. | |
| 1.3.4 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений | 3 кв. 2016  3 кв. 2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений – 950 п. м.  2018 - прогнозируемая совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных, в соответствии с предписаниями ГИБДД – 2000 п. м. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму: 1 900,00 тыс. рублей | |
| 1.3.5 | Устройство шумовых полос | 3 кв. 2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - количество адресов устройства шумовых полос – 19 шт. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму:  150,00 тыс. рублей (2016 г.)  Прогнозируемый объем финансирования на период 2016-2018 гг.:1376,37 тыс. рублей (справочно) | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение населения комфортными пунктами приёма и отправки пассажиров (строительство автостанции, комплексное благоустройство остановочных пунктов) | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Установка автобусных павильонов | 2017-2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | 2017 - установка 2 павильонов;  2018 – установка 2 павильонов | | Бюджет МО «Город Гатчина», объем финансирования уточняется (справочно) | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ **Стратегическая цель**: сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение рационального использования природных ресурсов | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Развитие благоустройства территории для проживания населения | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Формирование комплексной инвестиционной программы ремонта и благоустройства дворовых территорий и тротуаров на 2017-2021 г. | 1 кв. 2017 | Комитет градостроительства и архитектуры;  Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства;  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»;  Комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района | |  | | Финансирование на разработку программы не требуется (справочно) | |
| 2.1.2 | Проект планировки территории и проект межевания территории Северной въездной зоны г. Гатчина | 4 кв. 2016 | Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | | - обеспечение комплексного устойчивого развития территории;  - установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов федерального, регионального и местного значения, а так же нормативно необходимых объектов социальной инфраструктуры;  - установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;  - установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков;  - установление границ зон для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и земельных участков, предназначенных для размещения и строительства линейных объектов;  - установление границ участков территорий общего пользования | | 2200,00 тыс. рублей  Бюджет МО «Город Гатчина» (внепрограммная часть бюджета) | |
| 2.1.3 | Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории квартала по ул. 7 Армии города Гатчина | 3 кв. 2016 | 850,00 тыс. рублей Бюджет МО «Город Гатчина» (внепрограммная часть бюджета) | |
| 2.1.4 | Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 4 кв. 2018  4 кв.2016 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства  МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | - количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок -70 шт.  - устройство оснований, приобретение оборудования для 6 детских площадок | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму: 7 500,00 тыс. рублей.  Прогнозируемый объем финансирования за период 2016-2018 гг.:  11704,00 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.5 | Мероприятия по озеленению  на общегородских территориях | 4 кв. 2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - площадь ежегодно выкашиваемых газонов – 185,13 тыс.кв.м  площадь новых газонов – 3 000 кв.м.  - площадь ежегодной уборки мусора на газонах – 87 550 кв.м.  - количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт.  - количество деревьев, на которых произведена ежегодная обрезка веток – 750 шт.  - количество снесенных сухих деревьев – 720 шт.  - количество ежегодно побеленных деревьев – 1255 шт.  - количество посаженных кустов – 1 950 шт.  - ежегодное количество подстриженных кустов – 13 100 п.м.  - площадь ежегодно высаживаемых цветников – 1100 м. кв. | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на сумму:  40906,6 тыс. рублей.  Прогнозируемый объем финансирования за период 2016-2018 гг.:  62774,34 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.6 | Выполнение комплекса работ по озеленению объектов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» | 4 кв. 2018 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства | | - высажено цветочной рассады ежегодно (количество растений) - 116986 штук | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» Прогнозируемый объем финансирования на 2016-2018 гг.  - 15269,21 тыс. рублей | |
| 2.1.7 | Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории квартала по проспекту 25 Октября города Гатчина по адресу: г.Гатчина, пр. 25-го Октября, 2А | 3 кв. 2016 | Отдел градостроительного развития территории Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел градостроительного развития территории) | | -установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объектов федерального, регионального и местного значения, а так же нормативно необходимых объектов социальной инфраструктуры;  - установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;  - установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков;  - установление границ зон для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и земельных участков, предназначенных для размещения и строительства линейных объектов;  - установление границ участков территорий общего пользования | | Бюджет МО «Город Гатчина» - 790,00 тыс. рублей (внепрограммная часть) | |
| 2.1.8 | Проведение первого этапа ремонта дворовой территории многоквартирного дома №22 по ул. Карла Маркса и подъезда к нему («Театральная площадь») | 3 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в сумме 9659,83 тыс. рублей | |
| 2.1.9 | Проектирование 2-го этапа для установки малых архитектурных форм и строительства крытой сцены по ул.К.Маркса д.22 («Театральная площадь») | 1 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в сумме 500,0 тыс. рублей | |
| 2.1.10 | 2-й этап: установка малых архитектурных форм и строительство крытой сцены по ул.К.Маркса д.22 («Театральная площадь») | 3 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | | Установка малых архитектурных форм и строительство крытой сцены | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в сумме 2000,0 тыс. рублей | |
| 2.1.11 | Выполнение работ по благоустройству территории пл. «Юность» | 4 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  в сумме 40 000,0 тыс. рублей | |
| 2.1.12 | Строительство туалета на пл. «Юность» с инженерными сетями | 3 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | | 1 комплект | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  в сумме 3859,7 тыс. рублей | |
| 2.1.13 | Благоустройство ул.Балтийская (Липовая Аллея):  1-й этап: проектирование | 2 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 1 000,0 тыс. рублей | |
| 2.1.14 | Благоустройство ул.Балтийская (Липовая Аллея):  2-й этап: строительство | 2 кв. 2018 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Стоимость уточняется (справочно). | |
| 2.1.15 | Благоустройство ул.Ав.Зверевой от пл.Богданова в сторону ул.Генерала Кныша  1-й этап: проектирование | 2 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 500,0 тыс. рублей | |
| 2.1.16 | Благоустройство ул.Ав.Зверевой от пл.Богданова в сторону ул.Генерала Кныша  2-й этап: строительство | 3 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Стоимость уточняется (справочно). | |
| 2.1.17 | Благоустройство ул.Чкалова от ул.Красная до пр.25 Октября  1-й этап: проектирование | 4 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 200,0 тыс. рублей | |
| 2.1.18 | Благоустройство ул.Чкалова от ул.Красная до пр.25 Октября  2-й этап: строительство | 3 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 1500,0 тыс. рублей | |
| 2.1.19 | Благоустройство стоянок а/транспорта от ул.К.Маркса до Собора Петра и Павла по ул.Соборной  1-й этап: проектирование | 2 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 500,0 тыс. рублей | |
| 2.1.20 | Благоустройство стоянок а/транспорта от ул.К.Маркса до Собора Петра и Павла по ул.Соборной  2-й этап: строительство | 4кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», Стоимость работ уточняется (справочно). | |
| 2.1.21 | Подготовка территории и устройство фундамента стелы "Город Воинской Славы" по адресу: г.Гатчина, пересечение пр.25 Октября и ул.Чкалова | 2 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 3 947 072,86 рублей | |
| 2.1.22 | Выполнение работ по изготовлению и установке объекта "Стела "Город Воинской Славы" по адресу: г. Гатчина, пересечение пр. 25 Октября и ул. Чкалова | 2 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», а также за счет  средств бюджета Ленинградской области в сумме 26076,1 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.23 | Выполнение работ по объекту: «Благоустройство прилегающей территории у Стелы воинской славы в  г. Гатчина» 1-й этап | 3 кв. 2016 | Отдел капитального строительства | | плитка фигурная тротуарная - 5 453,838м2;  газоны – 11600м2;  посадка деревьев и кустарников: липа разнолистная – 12шт, деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) – 6шт.; | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», а также за счет средств бюджета Ленинградской области в сумме 4 181,0 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.24 | Выполнение работ по объекту: «Благоустройство прилегающей территории у Стелы воинской славы в  г. Гатчина» 2-й этап | 3 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», а также за счет средств бюджета Ленинградской области в сумме 32 086,064 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.25 | Разработка проекта благоустройства бульвара на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в  г. Гатчина 1 этап | 3 кв. 2016 | Отдел градостроительного развития территории | | создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среду для жителей микрорайона «Хохлово поле»: - с учетом существующей градостроительной ситуации, включая планы развития прилегающей территории и существующих ключевых объектов на территории микрорайона, в соответствии с нормами и правилами проектирования комплексного благоустройства; - в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Гатчина» | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  в сумме 1100,0 тыс. рублей | |
| 2.1.26 | Выполнение работ по благоустройству бульвара на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в  г. Гатчина. 2-й этап | 3 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |
| 2.1.27 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина"  2 этап - строительство трехпролетного двухполостного автодорожного путепровода с подходами по две полосы движения | 3кв. 2016 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (по согласованию) | |  | | Средства из Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области (справочно). | |
| 2.1.28 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену. Ленинградская область, г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» | 4кв. 2017 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (по согласованию) | |  | | 396 137, 3 тыс. рублей  бюджет Ленинградской области (справочно) | |
| 2.1.29 | Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта микрорайон Мариенбург г.Гатчина:  1-й этап: проектирование | 2 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в том числе из средств бюджета Ленинградской области в сумме 2 000,0 тыс. рублей (справочно) | |
| 2.1.30 | Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта  м-рн Мариенбург г.Гатчина:  2-й этап: строительство | 4кв. 2018 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в том числе из средств бюджета Ленинградской области в сумме Стоимость уточняется - (справочно). | |
| 2.1.311 | Строительство перинатального центра мощностью 130 коек в  г. Гатчине | 4кв. 2017 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (по согласованию) | | вместимость объекта – 130 коек | | Средства из Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области (справочно). | |
| 2.1.32 | Строительство  Северо-Западного нанотехнологического центра | 2кв. 2018 | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (по согласованию) | |  | | Средства ОАО «Леноблинновации» (справочно) | |
| 2.1.33 | Благоустройство территории у строящегося храма на въезде, Ленинградское шоссе (устройство дренажа) | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | |  | | Финансирование в рамках  подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  500 тыс. руб. бюджет МО «Город Гатчина» | |
| 2.1.34 | Формирование программы рекреационных зон | 3 кв. 2017 | Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства; Отдел капитального строительства | | Проект программы рекреационных зон | | Источники и объем финансирование уточняются (справочно). | |
| **Устройство и ремонт тротуаров** | | | | | | | Финансирование в рамках  подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» | |
| 2.1.35 | Устройство тротуаров по ул.Чехова от ул.Рощинской к «Кубусу»; от Старой дороги к пл.Богданова | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных тротуаров – км. (уточняется) | |
| 2.1.36 | Ремонт тротуара по пр.25 Октября (плитка). Обустройство технологического тротуара | 2017 | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| **В комплексе с ремонтом дорог:** | | | | | | |
| 2.1.37 | по ул.Григорина от ул.Киевской до ул.Нестерова + площадь вокзала | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| 2.1.38 | по ул. Индустриальная | 2017 | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| 2.1.39 | по ул. Красных Военлетов д.7,9 | 2017 | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| 2.1.40 | по ул. Солодухина,  ул. Железнодорожная | 2017 | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| **Устройство велодорожек и тротуаров** | | | | | | |
| 2.1.41 | по ул.120 -й Дивизии, ул. Рысева, ул.Воскова | 2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | протяженность отремонтированных тротуаров - км (уточняется) | |
| **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | | | | | |
| 2.1.42 | Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Карла Маркса №№ 22,26,28,30,32 | 2016-2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | площадь отремонтированных дворов - км (уточняется) | | Финансирование в рамках  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  Всего ремонт дворов на сумму 38495,0 т.р. На 2016 год запланировано 17100,0 т.р., на 2017 – 21395 т.р. | |
| 2.1.43 | Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Карла Маркса №№ 69,71,73,75,77, ул.7ой Армии №№ 13,15,17 | 2016-2017 | площадь отремонтированных дворов - км (уточняется) | |
| 2.1.44 | Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Гагарина №№ 4-6 в микрорайоне Хохлово поле | 2016-2017 | площадь отремонтированных дворов - км (уточняется) | |
| 2.1.45 | Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Гагарина №№ 8,10,12, пр. 25 Октября д.41 в микрорайоне Хохлово поле | 2016-2017 | площадь отремонтированных дворов - км (уточняется) | |
| 2.1.46 | Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Киргетова №№ 7,9 ул. Карла Маркса №№ 48,50 | 2016-2017 | площадь отремонтированных дворов - км (уточняется) | |
| 2.1.47 | Ремонт покрытия дворовой территории ул.7Армии,д.6 –ул.Коли Подрядчикова,д.11 | 2016-2017 | площадь отремонтированных дворов – км (уточняется) | |
| **МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО**   1. **Стратегическая цель:** Создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического комплекса городских и сельских поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения, а также обеспечение социальной стабильности и роста доходной базы местных бюджетов городских и сельских поселений | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства микрофинансовая организация МО «Город Гатчина», обновление офисного и программного оборудования | 2016-2017 | Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства Комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства) | | - создание субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 78,  -создание рабочих мест – не менее 234,  -проведение 5 мероприятий, связанных с проведением ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе, | | Финансирование в рамках программы «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.», подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы на сумму 1410,00 тыс. рублей | |
| 3.1.2 | Разработка Положения о порядке  оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства в МО «Город Гатчина» | 2016 | Комитет по управлению имуществом | | - сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – арендаторов муниципальной собственности на уровне не ниже 2015 года;  - сохранение существующих арендаторов муниципальной собственности субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне не ниже 2015 года;  - сокращение случаев расторжения договоров аренды муниципальной собственности до 5 % | | Средства не предусмотрены | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существующих и стимулирование создания новых малых предприятий с проведением эффективных мер поддержки малого бизнеса | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Издание и распространение информационных материалов в средствах массовой информации | 2016-2017 | Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | | издание информационных материалов/выпусков газеты «АИДА» - 180/36 единиц, | | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»,  подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 года на сумму 1470,00 тыс. рублей | |
| 3.2.2 | Проведение обучающих семинаров и информационных совещаний | 2016-2017 | Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | | организация и проведение 75 обучающих и информационных семинаров, | |
| 3.2.3 | Продажа объектов путем предоставления арендаторам преимущественного права выкупа арендуемых помещений (в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации  или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») | 2016-2018 | Комитет по управлению имуществом | | 2016 - поступление в бюджет не менее 75,5 млн.руб.(от продажи 12 объектов)  2017 – поступление в бюджет не менее 65 млн.руб.(от продажи 10 объектов)  2018 – поступление в бюджет не менее 65 млн.руб.(от продажи 12 объектов) | | Средства не предусмотрены | |
| 3.2.4 | Продажа объектов на аукционе | 2016-2018 | Комитет по управлению имуществом | | 2016 – поступление в бюджет не менее 9 млн.руб. (от продажи 4 объектов)  2017 – поступление в бюджет не менее 4,5 млн. руб.(от продажи 2 объектов)  2018 - поступление в бюджет не менее 4,5 млн. руб. (от продажи 2 объектов) | | Средства не предусмотрены | |
| 3.2.5 | Сдача в аренду свободных (пустующих) помещений | 2016-2018 | Комитет по управлению имуществом | | 2016 - поступление в бюджет не менее 15 млн.руб.(от сдачи 16 объектов)  2017 – поступление в бюджет не менее 6,5 млн.руб.(от сдачи 7 объектов)  2018 - поступление в бюджет не менее 4,5 млн.руб.(от сдачи 5 объектов) | | Средства не предусмотрены | |
| 3.2.6 | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2016-2018 | Отдел потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел потребительского рынка) | | проведение 2 городских конкурсов ежегодно | | Финансирование в рамках  муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг» в размере 260,0 тыс. рублей ежегодно | |
| 3.2.7 | Подготовка и командирование команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы | 2016-2018 | Отдел потребительского рынка | | 3 команды, 45 участников  ежегодно | |
| 3.2.8 | Подготовка и проведение профессиональных праздников | 2016-2018 | Отдел потребительского рынка | | 2 мероприятия, 190 участников  ежегодно | |
| **КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ГАЗИФИКАЦИЯ**   1. **Стратегическая цель:** Обеспечение условий проживания населения и ведения хозяйственной деятельности путем улучшения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, создания и эксплуатации коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение условий развития газификации, направленной на повышение эффективности энергетической безопасности, повышение энергетической эффективности экономики, повышение бюджетной эффективности энергетики и повышение экологической безопасности энергетики | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Строительство газопроводов в г.Гатчина | 2016-2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | - строительство газопроводов протяженностью 9 930,0 п.м. (2016г – газификация 183 жилых домов и квартир в многоквартирных домах, 2017г. - газификация 150 жилых домов и квартир в многоквартирных домах, 2018г. - газификация 200 жилых домов и квартир в многоквартирных домах).  Количество разработанной проектно-сметной документации - 8 шт. | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» в сумме 22702,5 тыс. руб.(2016-2017гг.) | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей, обеспечение скоординированности механизмов территориального и инвестиционного планирования | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 2016 -2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», участник МУП «Водоканал» | | протяженность отремонтированных инженерных сетей – 3000 п.м. | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг» в сумме 14662,4 тыс. руб. | |
| 4.2.2 | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина | 2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | разработаны и утверждены постановлением администрации ГМР от 21.06.2016 № 2668 | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» в сумме 2500,0 тыс. рублей | |
| 4.2.3 | Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г.Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а) до канализационных очистных сооружений вблизи дер.Вайялово Гатчинского района | 2016-2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», участник МУП «Водоканал» | | протяженность второй линии напорного коллектора – 3086 п.м. | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» в сумме 17700,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет Ленинградской области 13950 тыс.руб. – в 2016 г., 59000 тыс.руб., в т.ч. бюджет Ленинградской области 44000 тыс.руб. – в 2017 г (всего стоимость строительства составляет около 300000 тыс.руб.) | |
| 4.2.4 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до границы Северно-Западного нано-технологического центра | 2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», участник МУП «Водоканал» | | 450 п.м.- сети водоснабжения, 819,45 п.м.- сети водоотведения, 815,8 п.м. – ливневые стоки Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» в сумме 26026,3 тыс.руб, в т.ч. бюджет Ленинградской области - 23777 тыс.руб., бюджет МО «Город Гатчина» – 2249,3 тыс. рублей | |
| 4.2.5 | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 2017-2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», участник МУП «Водоканал» | | протяженность модернизированных инженерных сетей - 15000 п.м. | | Финансирование в рамках планируемой к разработке инвестиционной программы, а также за счет тарифной составляющей. (справочно) | |
| 4.2.6 | Реконструкция очистных сооружений МУП «Водоканал» II этап (химико-биологическая очистка) | 2015-2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», участник МУП «Водоканал» | | снижение концентрации фосфора и азота. Улучшение экологической обстановки. | | Финансирование в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» в сумме 52178,8 тыс.руб, в т.ч. МБ – 20945,8 тыс. руб., внебюджетный источник 31233 тыс.руб. | |
| 4.2.7 | Капитальный ремонт теплотрасс | 2016 – 2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»,  участник МУП «Тепловые сети» | | отремонтировано около 1000 п.м. теплотрасс ежегодно | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017г.г.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.», 8065 тыс. руб. – 2016г., а также за счет тарифной составляющей | |
| 4.2.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блок модульной котельной | 2017 – 2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | | пакет документов проекта | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017г.г.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.», 4000 тыс. руб. – 2016-2017гг. | |
| 4.2.9 | Реконструкция котельной  № 11 МУП «Тепловые сети» г.Гатчина с установкой паротурбогенератора | 2016-2017 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»,  участник МУП «Тепловые сети» | | обеспечение котельной № 11 собственной электроэнергией | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017г.г.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.», 175000 тыс. руб. – 2015-2017гг. | |
| 4.2.10 | Капитальный ремонт котла ПТВМ-50-2 в котельной № 10 МУП «Тепловые сети» | 2016 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»,  участник МУП «Тепловые сети» | | снижение затрат на эксплуатацию котлоагрегатов | | Финансирование в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017г.г.» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.», 24620 тыс. руб., в том числе 16307,06 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области, 8312,9 тыс. руб. – бюджет МО «Город Гатчина» | |
| 4.2.11 | Выполнение работ по разработке проектов межевания и планировок территорий (районов) города | 2017-2018 | Отдел градостроительного развития территории | | 2017 год – микр. «Аэродром»  - микр. «Въезд»  2018 год – микр. «Мариенбург»  - центральная часть  города  Разработка проекта планировки территории.  Разработка проекта межевания территории с учетом сложившихся границ земельных участков. | | 2017 – Финансирование из бюджета МО «Город Гатчина» 1 250,00 тыс. рублей (внепрограммная часть);  2018 – объем финансирования уточняется (справочно) | |
| 4.2.12 | Выполнение работ по разработке проекта планировки территории и межевания территории квартала №9 микрорайона Заячий ремиз г.Гатчина | 4 кв. 2016 | Отдел градостроительного развития территории | | Разработка проекта планировки территории.  Разработка проекта межевания территории с учетом сложившихся границ земельных участков. | | Бюджет МО «Город Гатчина» - 260,00 тыс. рублей (внепрограммная часть) | |
| * 1. Стратегическая задача: Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их энергопотребления, объема инвестиционных потребностей | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Проведение работ по расширению границ участка городского кладбища «Пижма», за счёт перевода участка земель лесного фонда площадью 12,557 га, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчинское лесничество, Таицкое участковое лесничество, квартал 134  (в выделах 3ч., 4ч., 5ч., 6.), квартал 139 (в выделах 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 5ч.) | 2017 | Комитет градостроительства и архитектуры;  Комитет по управлению имуществом;  Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства;  МУП «Тихая обитель» | | Увеличение площади городского кладбища «Пижма» | | Финансирование не требуется | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ**   1. **Стратегическая цель:** Организация эффективной системы предоставления населению общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного, общего и дополнительного образования для детей | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Обеспечение доступности дошкольного образования  (20 дошкольных учреждений в г.Гатчина) | 2016-2017 | Комитет образования администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет образования) | | доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет - 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе на  2015-2017гг.»  Средстваиз бюджета Ленинградской области - 2 485 400,6 тыс. рублей (справочно) | |
| 5.1.2 | Строительство, реконструкция, выкуп объектов дошкольного образования | 2017-2018 | Комитет образования | | - строительство детского сада на 120 мест (микрорайон «Въезд»);  - строительство детского сада на 160 мест (микрорайон «Въезд»);  - капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №22» | | Средства из бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| 5.1.3 | Строительство, реконструкция, выкуп объектов школьного образования | 2017-2018 | Комитет образования | | - проектирование и строительство пристройки на 250 мест МБОУ «Гатчинская СОШ №7»;  - проектирование здания начальной школы на 400 мест МБОУ «Гатчинский лицей №3»;  - строительство здания общеобразовательной школы на 400 мест по ул. Чкалова;  - капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Гатчинская СОШ №9»;  - капитальный ремонт фасада здания МБОУ «Гатчинская СОШ №11»;  - проектирование здание общеобразовательной школы на 600 мест (микрорайон «Въезд») | | Средства бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| 5.1.4 | Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования | 2016-2017 | Комитет образования | | увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы «Особый ребенок» в соответствии с психическим и физическим здоровьем детей и запросами граждан до 15% от общего количество дошкольных образовательных учреждений г.Гатчина | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе  на 2015-2017гг.»  Средства бюджета Ленинградской области - 2 369 614,5 тыс. рублей (справочно) | |
| 5.1.5 | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% обеспечение семей компенсационной выплатой от общего количества семей, имеющих право на социальную поддержку  ( выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход) | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017гг.  Средства бюджета Ленинградской области - 95 282,4 тыс. рублей (справочно) | |
| 5.1.6 | Организация перевозки школьников | 2015-2017 | Комитет образования | | 100% обеспеченность от общего количества нуждающихся в подвозе | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017гг.  Средства бюджета Ленинградской области - 28 081,7 тыс. рублей (справочно) | |
| 5.1.7 | Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечить его доступность | 2016-2017 | Комитет образования | | выполнение - 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  Всего на мероприятие – 254934,2 тыс. рублей, из них:  1 507,4 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно);  253426,8 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.1.8 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% охват детей системой отдыха и оздоровления от общего количества потребности в данной муниципальной услуге | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  Средства бюджета Гатчинского муниципального района 20 231,6 тыс. рублей | |
| 5.1.9 | Организация бесплатного питания для обучающихся из социально незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% охват детей из социально незащищенных семей и 100% предоставление молока детям начальных классов | | 87875,0 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно); | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий для постоянного повышения качества образовательных услуг, сокращения разрыва в образовательных результатах между обучающимися в городской и сельской местности (включая развитие кадрового потенциала, материально-технического обеспечения) | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 2016-2017 | Комитет образования | | 72% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.:  6 008,0 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно);  10828,2 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | 2016-2017 | Комитет образования | | 82,6% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  1 507,4 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно);  18362,4 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2016-2017 | Комитет образования | | увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования на 30% - до показателя 90%. | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  688,0тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно), 353 244,1 – муниципальный бюджет | |
| 5.2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  329 379,5 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.5 | Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» - 353932,1 тыс. рублей | |
| 5.2.6 | Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.:  6 008,0 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно);  158660,7 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.7 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе  2015-2017гг.»  347064,4 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.8 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  147862,5 тыс. рублей – средства бюджета Гатчинского муниципального района | |
| 5.2.9 | Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина | 2016-2018 | Комитет образования | | 99,7% | | Всего на мероприятие 1037112,3 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий по предоставлению образовательных услуг по индивидуальным образовательным траекториям и дополнительным общеобразовательным программам (в том числе с использованием дистанционных технологий) | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% обеспечение реализации образовательных программ от общего количества запросов граждан (профильное обучение, обучение больных детей на дому, детей-инвалидов), а также в связи с производственной необходимостью, связанной в отсутствием педагогических кадров | | 1037112,3 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| 5.3.2 | Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования | 2016-2018 | Комитет образования | |  | | В пределах выделенных средств из Федерального бюджета (справочно) | |
| 5.3.3 | Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% | | Всего на мероприятие 87875,0 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| * 1. Стратегическая задача: Развитие системы поддержки талантливой молодежи | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и др.) | 2016-2017 | Комитет образования | |  | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017гг.  2016 – 1384,0 тыс. рублей  2017 – 800,0 тыс. рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей (реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового потенциала) | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей развитию муниципальной системы образования | 2016-2017 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»  2015-2017г.г.  2 170,5 тыс. рублей - средства бюджета Гатчинского муниципального района; | |
| 5.5.2 | Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% | | 120,0 тыс. рублей средства бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| **СПОРТ**   1. **Стратегическая цель:** создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность спорта | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта для обеспечения доступности различных категорий и групп населения (в том числе молодежи, старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и др.) с целью развития массового спорта, повышение уровня обеспеченности городских и сельских поселений объектами спорта с учётом дифференцированного подхода к потребителю | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» | 2016 -2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике) | | 2016 – 150 количество ежегодно проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в МО «Город Гатчина» /31460 чел. количество ежегодно участвующих в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  2017 – 165 количество ежегодно проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в МО «Город Гатчина»/ 33800 чел. количество ежегодно участвующих в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  2018 – 180 количество ежегодно проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в МО «Город Гатчина»/ 36140 чел. количество ежегодно участвующих в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина»» на 2015 – 2017 годы предусмотрены средства в размере 17150,15 тыс.рублей | |
| 6.1.2 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина» | 2016-2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | | 2016 – 8 организаций  2017 – 10 организаций  2018 – 12 организаций | | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина»» на 2015 – 2017 годы предусмотрены средства в размере 732,4 тыс. рублей | |
| 6.1.3 | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры | 2016-2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | | 2016 – 55700 чел. потребителей спортивно-оздоровительных услуг и количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности;  2017 – 67250 чел. количество потребителей спортивно-оздоровительных услуг и количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности;  2018 – 77340 чел. количество потребителей спортивно-оздоровительных услуг и количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности | | В рамках финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» предусмотрены средства в размере 98527,518 тыс. рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» | 2016-2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | | 2016 – 29886 чел. систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2017 – 31386 чел. систематически занимающегося физической культурой и спортом;  2018 – 32500 чел. систематически занимающегося физической культурой и спортом | | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина»» на 2015 – 2017 годы предусмотрены средства в размере 887,75 тыс. рублей | |
| 6.2.2 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Чехова  1-й этап: проектирование | 4 кв.2016 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в том числе из средств бюджета Ленинградской области в сумме 2 000,0 тыс.рублей (справочно) | |
| 6.2.3 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Чехова  2-й этап: строительство | 4 кв. 2017 | Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в рамках подпрограммы **«**Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в том числе из средств бюджета Ленинградской области в сумме 45 000,0 тыс.рублей (справочно) | |
| 6.2.4 | Подписание концессионного соглашения с инвестором о строительстве плавательного бассейна по ул. Кныша | 2 кв. 2016 | Правительство Ленинградской области | |  | | Финансирование не требуется (справочно) | |
| 6.2.5 | Проектирование и строительство плавательного бассейна по ул. Кныша | 4 кв. 2018 | Правительство Ленинградской области Отдел капитального строительства | |  | | Финансирование в соответствии с подписанным концессионным соглашением (справочно) | |
| 6.2.6 | Передача права собственности стадиона «Спартак» | 2017 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | |  | | Условия, сумма выкупа и определение будущего собственника стадиона «Спартак» уточняются (справочно) | |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Спартак» | 2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | |  | | Источник и объем финансирования уточняются (справочно) | |
| 6.2.7 | Строительство ФОК для МБДОУ ДО«Гатчинский ДЮСШ№1» | 2017 | Комитет образования | |  | | Средства бюджета Ленинградской области 50,0 млн. рублей (справочно) | |
| * 1. Стратегическая задача: Реализация молодежной политики, совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина» | 2016-2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике | | 2016 – 48,5% доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и молодежных мероприятиях на уровне 2014 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина»);  2017 – 50,0% доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и молодежных мероприятиях на уровне 2014 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина»);  2018 – 51,5% доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и молодежных мероприятиях на уровне 2014 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина») | | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина»» на 2015 – 2017 годы предусмотрены средства в размере 9877,0тыс. рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в соответствии с перечнем приоритетных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в действующих программах и документах территориального планирования различного уровня | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Разработка проектно-сметной документации строительства в МО «Город Гатчина»: легкоатлетический малобюджетный физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, лыжероллерная трасса, специализированный малобюджетный ФОК для спортивной гимнастики и спортивной акробатики, 2 хоккейные коробки, 5 открытых площадок для уличной гимнастики, лыжный стадион в Орловой роще | 2018 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике  Комитет  градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет  градостроительства и архитектуры) | |  | | Финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина»  23000,00 тыс. рублей | |
| **КУЛЬТУРА**   1. **Стратегическая цель:** создание условий и возможностей для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности с использованием современных технологий и с учётом конкурентной среды | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий для развития разнообразных форм организации досугаграждан на базе муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений с расширением спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально-досуговых услуг, соответствующих запросам различных категорий населения на основе повышения качества и комфортности предоставления услуг, развития материально-технической базы муниципальных учреждений, развития кадрового потенциала | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, включая оснащение их необходимым современным оборудованием | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района (далее - Комитет по культуре и туризму) | | проведение крупных ремонтных работ в 1 учреждении культуры (или частичный капитальный ремонт) | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 года» в сумме 9677,9 тыс. рублей | |
| 7.1.2 | Организация муниципальной системы мониторинга оценки удовлетворённости потребителями качеством предоставления услуг в системе культуры («оценка качества») | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | 5 учреждений культуры пройдут «оценку качества» | | Не требуется финансирование | |
| 7.1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | подведение заработной платы педагогических работников к отметке 95% (к показателю заработной платы педагогического персонала общего образования в Гатчинском муниципальном районе) | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы» в сумме 72313,55 тыс. рублей | |
| 7.1.4 | Укрепление материально-технической базы | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | приведение в соответствие с требованиями от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» зданий учреждений культуры | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы» в сумме 9442,0 тыс. рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Вовлечение в деятельность культурно-досуговых учреждений разных социальных групп населения | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | количество участников в клубных формированиях -2600чел. | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 года» в сумме 1951,0 тыс. рублей | |
| 7.2.2 | Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | проведение 19 мероприятий за отчетный период | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы» в сумме 2040,0 тыс. рублей | |
| 7.2.3 | Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» | 2016-2018  II квартал каждого года | Комитет по культуре и туризму | | ежегодное увеличение участников акции на 20 % | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 года» в сумме 380 тыс.рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий для развития коммерческих форм предоставления услуг в культурно-досуговой сфере различного типа, ориентированных на спрос со стороны всех категорий потребителей (населения и отдыхающих) | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Создание условий для развития коммерческой деятельности в учреждениях культуры, как фактора совершенствования и развития их возможностей в процессе удовлетворения растущих культурных потребностей населения | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | ежегодный доход культурно – досуговых учреждений  10000 тыс.руб. | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 года» в сумме 4400,0 тыс.руб (в 2016г), 5277,9 тыс.руб. (в 2017г) и прогноз на 2018г. – 5277,9 тыс.рублей (справочно) | |
| 7.3.2 | Мероприятия по поддержке муниципальных кинотеатров и повышению доступности кинофонда | 2016-2018 | Комитет по культуре и туризму | | ежегодное количество посетителей кинофестивалей не менее 13000 человек | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 года» в сумме 8900,0 тыс.рублей | |
| **ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ**   1. **Стратегическая цель:**  Создание условий для формирования высококачественных туристских продуктов и развитие рынка многообразных рекреационных услуг, отвечающих современным стандартам качества, ориентированных на создание условий отдыха местного населения, удовлетворение спроса со стороны жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и внешних туристов | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса в рамках сотрудничества с уполномоченными органами власти Ленинградской области по развитию потенциальных туристских центров (регионального и местного значения) | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Сохранение и рациональное использование культурно-исторического наследия города Гатчины | IV кв. 2018 года | Комитет по культуре и туризму | | реставрация 20 мемориальных досок | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 года» в сумме 200 тыс.рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Популяризация богатого культурного наследия исторического города Гатчины, а также его окрестностей среди граждан России и зарубежных гостей города | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Создание рекламного материала об объектах туристической инфраструктуры | 2016-2018  II квартал каждого года | Комитет по культуре и туризму | | 3 250 шт. экз. в год  (всего 9 750 шт. экз.) | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы» (Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района») 460 тыс. рублей | |
| * 1. Стратегическая задача: Реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса в рамках сотрудничества с уполномоченными органами власти Ленинградской области, в том числе содействие проведению ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры – потенциальных объектов туристского интереса | | | | | | | | |
| 8.3.1 | Проведение подготовительных землеустроительных работ и подготовка проектно-сметной документации по организации городского пляжа в районе Филькиного озера | 2017-2018 | Комитет по управлению имуществом;  Комитет градостроительства и архитектуры | | В случае передачи земельного участка из федеральной собственности в собственность МО «Город Гатчина» | | Объем финансирования и источники уточняются (справочно) | |
| 8.3.2 | Проведение подготовительных землеустроительных работ и подготовка проектно-сметной документации по организации городского парка культуры и отдыха | 2017-2018 | Комитет по управлению имуществом;  Комитет градостроительства и архитектуры | | В случае передачи земельного участка из федеральной собственности в собственность МО «Город Гатчина» | | Объем финансирования и источники уточняются (справочно) | |
| **СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**   1. **Стратегическая цель:** Модернизация и развитие сектора социальных услуг, повышение эффективности предоставляемых услуг в сфере социальной поддержки населения и повышение доступности социального обслуживания населения | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Повышение качества социального обслуживания, в том числе обеспечение доступности адресной, современной и эффективной помощи для нуждающихся в ней граждан, содействие развитию сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 2016-2017 | Муниципальное казённое учреждение «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» (далее - МКУ«Центр социальной поддержки граждан города Гатчина») | | доля граждан, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение- 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» -19500,0 тыс. рублей | |
| 9.1.2 | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан в возрасте старше 85 лет, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение – 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» - 20250,0 тыс. рублей | |
| 9.1.2 | Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля многодетных семей, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа многодетных семей, обратившихся за их назначением -100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» - 650,0 тыс. рублей | |
| 9.1.4 | Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса  на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003 г. | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля получателей льготы в виде уменьшения платежа за жилищно-коммунальные услуги от общего числа граждан, имеющих право на ее получение – 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» - 320,0 тыс. рублей | |
| 9.1.5 | Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан, получивших льготные талоны в баню, от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение -100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 6560,9 тыс. рублей | |
| 9.1.6 | Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан получивших компенсацию части затрат при газификации жилых помещений в многоквартирных домах в общем объеме обратившихся и имеющих право на ее получение – 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 201,0 тыс. рублей | |
| 9.1.7 | Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан получивших компенсацию части затрат при газификации индивидуальных жилых домов в общем объеме обратившихся и имеющих право на ее получение – 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 603,0 тыс. рублей | |
| 9.1.8 | Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | охват мерами социальной поддержки Почетных граждан города Гатчины от общего числа обратившихся граждан, удостоенных этого звания – 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 606,5 тыс. рублей | |
| 9.1.9 | Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г.Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан, получающих компенсацию проезда от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение- 100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 223,0 тыс. рублей | |
| 9.1.10 | Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан, получивших денежную компенсацию на приобретение и доставку топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение -100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 100,6 тыс. рублей | |
| 9.1.11 | Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг | 2016-2017 | МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | | доля граждан, получивших денежную компенсацию на установку приборов учета потребления коммунальных услуг от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение -100% | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**» -** 203,0 тыс. рублей | |
| 9.1.12 | Разработка муниципальной программы «Доступная среда» | 2 кв. 2017 | Комитет социальной защиты населения администрации Гатчинского муниципального района (далее Комитет социальной защиты населения),  Комитет градостроительства и архитектуры | |  | | Финансирование на разработку программы не требуется (справочно) | |
| 9.1.13 | Совершенствование Положения о специализированном Гатчинском городском доме ветеранов | 2017-2018 | Комитет социальной защиты населения | |  | | Финансирование не требуется (справочно) | |
| **БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**   1. **Стратегическая цель:** Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории муниципального района путем предупреждения негативных последствий возможных аварий и стихийных гидрометеорологических явлений и процессов, развития эффективной системы быстрого реагирования на возникающие угрозы | | | | | | | | |
| 10.1. Общие мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности в МО «Город Гатчина» | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | | количество приобретенных камер видеонаблюдения – 18 | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района  на 2015-2017 годы» подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе 2015 – 2017 годы» 2700,0 тыс. рублей | |
|  | Количество приобретенных программно-технических средств, технического оборудования для обеспечения работы ЕДДС | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | количество приобретенных программно-технических средств - 12 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе», 1380,0 тыс. рублей | |
| 10.1.2 | Количество обнаруженных и вывезенных взрывоопасных предметов ВОП | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 30 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 800,0 тыс. рублей | |
| 10.2. Стратегическая задача: Обеспечение надежной работы муниципальной системы оповещения населения | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Количество приобретенного имущества для оповещения населения, руководящего состава, аварийно-спасательных формирований | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 9 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 2390,0 тыс. рублей | |
| 10.2.2 | Количество приобретенного имущества для оснащения аварийно-спасательных формирований | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 6 ед. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 1200,0 тыс. рублей | |
| 10.2.3 | Количество учебных пособий, информационных стендов, памяток выданных населению | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 30000 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 1200,0 тыс. рублей | |
| 10.2.4 | Количество созданных учебно-консультационных пунктов | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 3 ед. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 1000,0 тыс. рублей | |
| 10.3. Стратегическая задача: Обеспечение пожарной безопасности территории МО «Город Гатчина» | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 6 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 2390,0 тыс. рублей | |
| 10.3.2 | Количество приобретенного оборудования, снаряжения, для тушения пожаров | 2016-2018 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | | 15 шт. | | Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Безопасность  Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе» в сумме 1200,0 тыс. рублей | |
| 10.3.3 | Обеспечить безопасность учреждений дополнительного образования, соответствующую современным требованиям | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование  в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017г.г.», подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 918,1 тыс. рублей | |
| 10.3.4 | Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях образования | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование  в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017 гг.», подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 918,1 тыс. рублей | |
| 10.3.5 | Обеспечить безопасность дошкольного образования | 2016-2018 | Комитет образования | | 100% | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Современное образование  в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017г.г.», подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 2 324,7 тыс. рублей | |
| 10.3.6 | Реализация противопожарных мероприятий | 2016 | Комитет образования | |  | | Средства из бюджета Ленинградской области (справочно) | |
| **ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА**   1. **Стратегическая цель:** Создание условий для развития жилищного строительства и реконструкции муниципального и частного жилищного фонда, обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, создание условий по предоставлению конкурентоспособных услуг в сфере содержания и ремонта жилищного фонда | | | | | | | | |
| * 1. Стратегическая задача: Выполнение **государственных обязательств по обеспечению жильем** категорий граждан, установленных региональным и федеральным законодательством, в том числе создание условий для реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», реализация программ предоставления жилья льготным категориям населения (многодетным семьям, молодым семьям, молодым специалистам и др.) | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | 2016-2017 | Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района (далее - Отдел жилищной политики) | | улучшение жилищных условий 64 семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО «Город Гатчина»:  -2016 год – 20 семей;  -2017 год – 20 семей. | | Финансирование в рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы»  - 3000,0 тыс . рублей средства федерального бюджета (справочно);  - 62000,0 тыс. рублей средства бюджета Ленинградской области (справочно);  - 8100,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Город Гатчина» | |
| * 1. Стратегическая задача: Ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания подпрограмма | 2016-2017 | Отдел жилищной политики | | количество переселенных жителей - 64 человек (план на 2016-2017 год), из них  В 2016 году -6 человек, в 2017 году- 58 человек.  Расселенная площадь жилых помещений 1399 кв.м.:  - 2016 год -240 кв. м.;  - 2017 год-1159 кв.м. | | Финансирование в рамках программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы», подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» на 2016-2017 годы» в сумме 15649,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета);  9845,5 тыс. рублей (бюджет Ленинградской области – (справочно); 16 727,1 тыс. рублей (средства бюджета МО «Город Гатчина») в 2016 году | |
| * 1. Стратегическая задача: Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями | | | | | | | | |
| 11.3.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда | 2016-2017 | Отдел жилищной политики | | улучшение жилищных условий 8 семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий:  -2016 год – 4 семьи;  -2017 год – 4 семьи. | | Финансирование в рамках программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы», подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, проживающим на территории МО «Город Гатчина» и пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» в сумме 22554,2 тыс. рублей (бюджет Ленинградской области) – (справочно) и 1170,0 тыс. рублей (бюджет МО «Город Гатчина») | |