Приложение к              постановлению администрации

МО «Город Гатчина»

от «__23_»_октября_2009г  № _1519_

Долгосрочная целевая программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина»,

в период с 2010 по 2012 годы»

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина»

в период с 2010 по 2012 годы»

| Полное наименование программы | Долгосрочная целевая программа « Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина», в период с 2010 по 2012 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Необходимость упорядоченного проведения плановых капитальных ремонтов жилищного фонда. |
| Период реализации программы | 2010-2012 годы |
| Цели программы | Устранить сверхнормативный физический износ многоквартирных жилых домов, провести благоустройство дворовых территорий, привести жилищный фонд города в соответствие со стандартами качества. |
| Основные задачи программы | - отремонтировать многоквартирные дома, выслужившие и превысившие минимальные сроки эффективной эксплуатации зданий; - привести жилищный фонд города в соответствие со стандартами качества; - создать условия для снижения эксплуатационных расходов; - улучшить условия работы обслуживающего персонала; - обеспечить сохранность жилищного фонда; - создать условия для комфортного проживания и отдыха граждан. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы – 164 млн. руб., из них: - бюджет МО «Город Гатчина» 74 млн. руб., - иных собственников 89,5 млн. руб. По годам: Средства бюджета МО «Город Гатчина» 2010 год - 13 млн. руб. 2011 год - 28,3 млн. руб. 2012 год - 32,4 млн. руб. Средства иных собственников: 2010 год - 37,5 млн. руб. 2011 год - 22 млн. руб. 2012 год - 30,4 млн. руб. |
| Планируемые показатели выполнения программы | В период с 2010 по 2012 год планируется: - провести работы капитального характера не менее чем на 192 многоквартирных домах. По годам реализации программы: 2010 год - не менее 102 домов 2011 год - не менее 55 домов 2012 год - не менее 76 домов - снизить уровень физического износа жилых зданий в среднем на 10,0 %; - увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда и обеспечить безопасность проживания граждан. |
| Заказчик программы | Администрация МО «Город Гатчина» |
| Представитель заказчика | Отдел капитального строительства |
| Исполнители программы | управляющие организации |
| Участники программы | Собственники жилых помещений в многоквартирных домах |
| Руководитель программы | Первый заместитель главы администрации В.П.Вихров, тел.365-16 |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет первый заместитель главы администрации. Контроль за целевым использованием бюджетных средств направленных на реализацию программы осуществляют представители собственников и Администрация МО «Город Гатчина», технический надзор осуществляют представители собственников и управляющие организации. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

  - Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Общая площадь жилищного фонда МО «Город Гатчина» на 01.10.09 составляет 1946,0 тыс. кв. м  и насчитывает 3046 жилых дома, из которых 916 домов – многоквартирные дома с общей площадью 1790,5 тыс. м,  в том числе 67 ед. - дома со 100 % долей собственности МО «Город Гатчина», их площадь составляет 17,0 тыс. кв. м. Доля муниципальной собственности в общей площади многоквартирных домов составляет 22,3 %.

Наиболее активно строительство в городе велось в  послевоенные годы. В период с 1947 года по 1970 год  было построено 304 жилых дома. В последующие годы наметилась тенденция к снижению темпов строительства. Так в период с 1971 по 1995 год построено 207 многоквартирных дома, а с 1995 года по настоящее время построено всего лишь 20 многоквартирных дома.

Сведения по годам возведения многоквартирных домов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Год постройки | Количество домов | Срок службы |
| --- | --- | --- |
| до 1917 | 230 | 92 года |
| 1918-1946 | 16 | 63-91 год |
| 1947-1970 | 304 | 39-62 года |
| 1971- 1995 | 207 | 14-38 лет |
| после 1995 года | 20 | менее 14 лет |

Большинство построенных многоквартирных домов имеют кирпичные и панельные стены и лишь у 20 % многоквартирных домов стены деревянные. Сведения по материалам стен и количеству многоквартирных домов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Материал стен | Количество домов |
| --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 261 |
| Панельные | 199 |
| Деревянные | 270 |
| Прочие | 47 |

В 70 многоквартирных домах установлено 189 лифтов. По состоянию на 1 января 2010 года нормативные сроки безопасной  эксплуатации отработали и требуют проведения капитального ремонта 8 лифтов. В 2011 и 2012 году установленные сроки безопасной  эксплуатации отработают еще 3 и 6 лифтов соответственно.

На проведение капитального ремонта жилищного фонда города в 2009 будет израсходовано  57 000 тыс. рублей.

В том числе из средств:

- собственников жилых помещений: - 31 000 тыс. рублей.

-  бюджета  МО «Город Гатчина» - 26 000 тыс. рублей.

На эти средства отремонтировано (данные на окончание 3 квартала):

- 1667,5 м.п. ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения;

- 3249 м.п.      ремонт сетей центрального отопления;

- 25792 м.кв.  проведены ремонты лестничных клеток;

- 13848 кв. м. кровель отремонтировано.

- 3566 м.п.     герметизация межпанельных швов

Тем не менее, ещё более 300 домов на территории МО «Город Гатчина» требуют проведения капитального ремонта в период с 2010 года по 2012 год. Из них 192 дома включены в программу 2010-2012 годов, а из остальных сформирована резервная программа. Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту приведён в Приложении 1 к Программе.

В Приложении 2 представлен перечень домов включенных в резервную программу.

Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями безопасного проживания, устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные требует перехода к программному решению проблемы сохранения жилищного фонда города.

  - Цели программы, основные задачи и мероприятия программы

Цели программы: устранить сверхнормативный физический износ многоквартирных жилых домов и привести жилищный фонд поселения  в соответствие с требуемыми нормами безопасности проживания.

Задачи программы:

- отремонтировать многоквартирные дома, выслужившие и превысившие минимальные сроки эффективной эксплуатации зданий, в том числе дома, ремонт которых не может быть выполнен собственниками самостоятельно из собственных средств;

- привести жилищный фонд поселения  в соответствие со стандартами качества;

- создать условия для снижения эксплуатационных расходов;

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

- создать условия для комфортного   проживания граждан;

- улучшить условия работы обслуживающего персонала.

  - Срок реализации программы

Данную программу по проведению капитального ремонта планируется реализовать в период с 2010 года по 2012 год.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию программы

Потребность в финансовых средствах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города определена  согласно смете  на капитальный ремонт.

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом средств местного бюджета и средств собственников жилья.

Финансовые средства направляются на проведение капитального ремонта:

- кровли

- лифтов

- внутридомовых инженерных систем электро-тепло-, водоснабжения, водоотведения, вентилирования и дымоотведения;

- лестничных клеток;

- подвальных помещений;

- фасадов (в т.ч межпанельных швов)

- и других конструктивных элементов

Объем финансовых средств необходимый на реализацию мероприятий программы по объектам и видам капитального ремонта приведен в приложении 2 к Программе.

Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы приведена в приложении 3 к Программе.

2.1.1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств МО «Город Гатчина» (с учётом выполнения работ из резервной программы) и средств иных собственников помещений в многоквартирных домах в 2010-2012 г.г. составляет:

- средства МО  «Город Гатчина»                            74000  тыс. рублей;

- средства иных собственников помещений         89500 тыс. рублей;

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

В период с 2010 года по 2012 год планируется :

1) капитально отремонтировать не менее 192 многоквартирных домов;

2) снизить уровень  физического износа жилых зданий в среднем на  10,0  %;

3) увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда и обеспечить безопасность проживания граждан.

Раздел 3. Организация капитального ремонта

3.1. Организация капитального ремонта включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана капитального ремонта;

-  утверждение сметной документации и заключение договоров на выполнение работ;

- выполнение капитального ремонта;

- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

- отчетность о выполнении капитального ремонта.

3.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов проводится по конструктивным элементам.

3.3. Предложения о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов представляются общему собранию собственников помещений управляющей организацией, либо собственниками помещений в многоквартирном доме по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии.

3.4. Решение о проведении капитального ремонта и долевом участии в проведении капитального ремонта принимается на общем собрании собственников одновременно с утверждением сметы  расходов на капитальный ремонт.

Протокол собрания собственников является основанием для включения многоквартирного дома в программу. Перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту по годам реализации программы приведен в приложении 2 к Программе.

Средства местного бюджета на финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляются управляющей организации в виде субсидии.

3.5. Сметы на проведение работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» должны быть предварительно согласованы с администрацией.

3.6. Порядок привлечения управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома определяется управляющей компанией в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.7. Выплата собственниками в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома осуществляется в соответствии с решением собрания собственников многоквартирного дома, а в случае финансирования работ с участием средств бюджета МО «Город Гатчина» договором на предоставление субсидии.

3.8. Технический надзор за работами капитального ремонта осуществляют  представители собственников и управляющая организация.

3.9. Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей  подрядчика, собственников помещений или их представителя, управляющей организации. В состав комиссии может входить представитель жилищной инспекции Ленинградской области. В случае финансирования работ с участием средств бюджета МО «Город Гатчина» в состав комиссии включается представитель администрации МО «Город Гатчина».

3.10. Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома согласовывается с администрацией города и подписывается лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

3.11. Результаты проведенных ремонтов отражаются в техническом паспорте здания.

Раздел 4. Состав, полномочия и  функции участников программы

4.1. Исполнителями программы являются управляющие организации.

В реализации программы принимают участие собственники помещений в многоквартирном доме.

4.2. Представителем заказчика программы является     Отдел капитального строительства Администрации МО «Город Гатчина».

4.3. Полномочия и функции представителя заказчика программы:

- готовить предложения о распределении средств местного бюджета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами;

- осуществлять оперативное управление реализацией программы;

- готовить предложения по корректировке плана капитального ремонта и финансовых средств в местном  бюджете города на очередной год;

- осуществлять контроль за эффективным использованием выделенных финансовых средств;

- осуществлять контроль за  производством работ;

- принимать участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания работ;

4.4. Полномочия и функции управляющей организации:

- представлять общему собранию собственников помещений предложения по проведению капитального ремонта многоквартирного дома;

-   составлять сметы капитального ремонта;

представлять Администрации МО «Город Гатчина»:

- решения общего собрания собственников помещений о долевом    финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;

- утвержденную общим собранием собственников помещений  смету расходов на капитальный ремонт;

- информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

-    участвовать в приемке выполненных ремонтных работ;

- осуществлять оплату проведенного капитального ремонта подрядной организации;

-   представлять отчет о расходовании средств.