ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2010г.                                                                                                   №514

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере                теплоснабжения на 2010-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980, в целях  повышения эффективности, устойчивости и надёжности теплоснабжения населения и организаций г. Гатчины, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения  на 2010-2015 годы» согласно приложению.

2. Назначить первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Вихрова В. П. руководителем долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения  на 2010-2015 годы».

3. Поручить:

3.1.  Управление  долгосрочной целевой программой  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы» отделу городского хозяйства администрации МО «Город Гатчина», отделу капитального строительства администрации МО «Город Гатчина», комитету финансов МО «Город Гатчина» и комитету по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина» в рамках их полномочий.

3.2. Выполнение функции координатора программы комитету по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»                                                                                                      А.Калугин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Город Гатчина»

от___________________ №_____

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы».

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

| Цель программы | Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии, повышение эффективности, устойчивости и надежности теплоснабжения населения и организаций г. Гатчина. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1.Установка паротурбогенератора на котельной № 11: - обеспечение котельной №11 собственной электроэнергией, беспере- бойное электроснабжение; - повышение эффективности электропотребления; - увеличение срока эксплуатации теплотехнического и электротехнического оборудования; - снижение трудоёмкости; - снижение себестоимости теплоэнергии по предприятию на 5,4 % или на 28,6 млн. руб. (в ценах 2010г.) 2.Строительство теплотрассы по ул. Рощинской: Повышение надёжности теплоснабжения микрорайона «Р», восстановление ресурса теплотрассы, снижение тепловых потерь с утечкой сетевой воды, снижение тепловых потерь через изоляцию. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования (в ценах 2010 г.) составляет – 192290 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО «Город Гатчина», всего – 47200 тыс. руб. в 2010 году – 7200 тыс. руб., в 2011 году – 5000 тыс. руб., в 2012 году – 5000 тыс. руб., в 2013 году - 10000 тыс. руб., в 2014 году - 10000 тыс. руб., в 2015 году - 10000 тыс. руб. - прочие источники, всего- 145090 тыс. руб. в 2010 году – 5300 тыс. руб., в 2011 году – 10000 тыс. руб., в 2012 году – 10000 тыс. руб., в 2013году - 39900 тыс. руб., в 2014 году - 39900 тыс. руб., в 2015 году - 39990 тыс. руб. |
| Показатели: социальная, экономическая эффективность | Установка паротурбогенератора: 1. Доля покупной электроэнергии (%) 2. Себестоимость теплоэнергии (млн. руб. или %) Строительство теплотрассы: - Тепловые потери (% или Гкал. в год) - Себестоимость теплоэнергии (тыс. руб. в год). |
| Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы | Установка паротурбогенератора: - Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию с 72 % в 2010 году до 12 % в 2015 году. - Снижение себестоимости теплоэнергии на 28, 6 млн. руб. или на 5,4 % (в ценах 2010 г.). Строительство теплотрассы: 1. Снижение тепловых потерь по предприятию на 10 % или 600 Гкал в год. 2. Снижение себестоимости теплоэнергии по предприятию на 539 тыс. руб. в год (в ценах 2010 г.). |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации муниципального образования «Город Гатчина» от 16 июля 2009 года № 980 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Город Гатчина». |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина |
| Сроки разработки программы | 2010 г. |
| Стоимость разработки программы | Без финансовых затрат |
| Представитель Заказчика, руководитель программы | Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина |
| Участники мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина. |
| Исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района. Контроль за выполнением и финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет комитет финансов МО «Город Гатчина». |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

- 1. Установка паротурбогенератора на котельной № 11:

- Котельная № 11 обеспечивает теплоэнергией район № 2 – центр города и Промзону  № 1.

- Потребление электроэнергии котельной № 11 составляет 60 % от всей потребляемой электроэнергии предприятием. В связи с ежегодным ростом стоимости электроэнергии и переходом к нерегулируемому тарифу и, как следствие, увеличением себестоимости производства и распределения теплоэнергии, установка паротурбогенератора на котельной              № 11 является наиболее энергоэффективным мероприятием в вышеизложенной ситуации.

- Установка паротурбогенератора мощностью 3 МВт позволит:

- значительно снизить долю покупной электроэнергии с 72 % до 12 % в 2015 г.,

- что составит экономию в 28,6 млн. руб. (в ценах 2010 г.), ожидаемый эффект в 2015 г. –           43 млн. руб.

- количество пара, поступающего от паротурбогенератора, позволит обеспечить не только собственные нужды котельной, но и использовать его на подогрев сетевой воды, тем самым уменьшить тепловую нагрузку водогрейной части котельной (снижение потребляемой электроэнергии электрооборудованием котлов на 50%).

- Срок окупаемости проекта – 4,5 года.

- 2. Строительство теплотрассы по ул. Рощинской:

- Теплотрасса вдоль улицы Рощинская от тепловой камеры № 305 до ТК-337 была построена в начале девяностых годов прошлого века. Собственником тепловой сети является Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова. У Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчина данный участок трассы находиться в технической эксплуатации. На сегодняшний день она полностью выработала свой ресурс. Трубопроводы находятся в ветхом состоянии. За прошедший отопительный сезон на данном участке имели место многократные утечки. Все потребители, снабжаемые теплом по данному участку тепловой сети, расположены по нечетной стороне ул. Рощинская, по той же стороне планируется и прокладка новой трассы. Прокладка теплотрассы по новой трассировке позволит ликвидировать переходы тепловой сети под асфальтированной частью улицы, а также сохранить асфальтовое покрытие  в случае возможных  ремонтов трубопроводов тепловой сети. Сократится протяженность теплотрассы.

- Применение труб в заводской пенополиуретановой изоляции, изолированных компенсаторов вместе с уменьшением длины трубопроводов позволит уменьшить тепловые потери в окружающую среду и, как следствие, сокращению расхода газа. Ожидаемое снижение тепловых потерь 200 Гкал. в год, что составляет 180 тыс. руб. в год.

- Раздел 2. Цель программы

Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение энергоэффективности, устойчивости и надежности теплоснабжения населения и организаций                г. Гатчина.

- Раздел 3. Основные задачи программы

- 1.Установка паротурбогенератора на котельной №11:

- - обеспечение котельной № 11 собственной электроэнергией, бесперебойное электроснабжение;

- - повышение эффективности электропотребления;

- - увеличение срока эксплуатации теплотехнического и электротехнического оборудования;

- - уменьшение трудоёмкости;

- - снижение себестоимости производства теплоэнергии на 5,4 % или на 28,6 млн. руб. (в ценах 2010 г.)

- 2. Строительство теплотрассы по ул. Рощинской:

- - повышение надёжности теплоснабжения микрорайона «Р»

- - восстановление ресурса теплотрассы

- - снижение тепловых потерь с утечкой сетевой воды

- - снижение тепловых потерь через изоляцию.

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на период с 2010 года по 2015 год.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района и прочих источников.

Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2010-2015 годах составляет 192290 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 12500 тыс. рублей, 2011 год - 15000 тыс. рублей, 2012 год – 15000 тыс. рублей., 2013 год – 49900 тыс. рублей, 2014 год – 49900 тыс. рублей, 2015 год – 49990 тыс. рублей (Приложение 1 к настоящей программе).

Объемы финансирования на   реализацию   долгосрочной   целевой   программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы» за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год и предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в виде бюджетных инвестиций или взносов в уставный фонд  Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчины.

Выбор подрядной организации по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы», а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Для осуществления финансирования Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина представляет в комитет финансов МО «Город Гатчина» одновременно с заявкой на перечисление средств договор на выполнение соответствующих работ.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина представляет комитету финансов МО «Город Гатчина» отчет об использовании денежных средств по утвержденной форме.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на софинансирование выполнения мероприятий программы, осуществляется комитетом финансов МО «Город Гатчина» и первым заместителем главы администрации МО «Город Гатчина» согласно бюджетному законодательству.

Получатели несут ответственность за нецелевое использование средств бюджета МО «Город Гатчина» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат изъятию в бесспорном порядке в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Раздел 6. Исполнители и участники мероприятий программы

Основной исполнитель программы: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Гатчина.

Участники программы:  определяются в ходе исполнения программы.

- Раздел 7. Организация управления программой и контроль за ходом

ее реализации

Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина»

Ежегодно по результатам прошедшего года первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина» докладывает результаты реализации Программы. (Приложение 3 к настоящей программе).

- Раздел 8. Оценка энергоэффективности, социально-экономических и

экологических последствий от реализации программы.

Реализация программы (установка паротурбогенератора на котельной № 11) позволит значительно снизить долю покупной электроэнергии на предприятии, что приведёт к снижению себестоимости (тарифа) производства и распределения теплоэнергии. Выработка собственной электроэнергии паротурбогенератором производится одним из наиболее экономичных способов – на тепловом потреблении, когда пар из противодавления турбины используется для обеспечения тепловых нагрузок потребителей (когенерация).

Снижение тарифа на теплоэнергию для потребителей, в т.ч. для населения, является одним из значимых социально-экономических последствий реализации программы. Учитывая, что срок окупаемости проекта 4,5 года, его можно признать наиболее энергоэффективным для предприятия.

Строительство теплотрассы по ул. Рощинской существенно повысит надёжность системы теплоснабжения микрорайона «Р» и качество предоставления коммунальных услуг. Применение современных материалов приведёт к снижению тепловых и гидравлических  потерь в сети. Выполнение программы является мероприятием по энергосбережению, повышению энергоэффективности.

- Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения                       на 2010-2015 годы»

(тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Затраты - всего | 12500 | 15000 | 15000 | 49900 | 49900 | 49990 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 7200 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| прочие источники | 5300 | 10000 | 10000 | 39900 | 39900 | 39990 |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения | 12500 | 15000 | 15000 | 49900 | 49900 | 49990 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 7200 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| прочие источники | 5300 | 10000 | 10000 | 39900 | 39900 | 39990 |
| затраты на прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО « Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

- Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района  в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность МО «Город Гатчина» | Срок финан - сиро - вания меро - прия - тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах 2010г.) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распо - ряди - тель бюджет - ных средств | Распо - ряди - тель бюд - жетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты МО «Город Гатчина» | Прочие источники <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Установка паротурбогенератора (ПТГ) на котельной №11 2.Строительство теплотрассы по ул. Рощинской от ТК 305 до ТК 337 | Г. Гатчина, Промзона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1 г. Гатчина, ул. Рощинская | 2010-2015 гг. 2010 г. | 188290 4000 |  |  |  | 45000 2200 | 143290 1800 |  | Админис- трация МО «Город Гатчина» |  |

- Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010- 2015 годы»

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)

(нарастающим итогом)

Раздел 1

| Объекты, мероприятия | Террито - риальная принад - лежность МО «Город Гатчина» | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все - го | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюд - жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  | все - го | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюд - жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана

мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или

в прилагаемой пояснительной записке.

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.

Раздел 2

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)                  (фамилия, инициалы)