постановление

21 мая 2010 г.                                                                                   №706

О внесении изменений в

долгосрочную целевую программу

«Проведение капитального  ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина»

в период с 2010-2012 годы»

В связи с необходимостью устранения неисправностей конструкций жилых домов и в целях устранения аварийных ситуаций по итогам зимнего отопительного периода 2010 года, руководствуясь   Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» от 16.07.2009 года № 980, на основании Устава муниципального образования «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина»

п о с т а н о в л я  е т :

- Внести в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» в период с 2010 по 2012 годы», утвержденную  Постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» от 23.10.2009 года № 1519 (далее – Программа) следующие изменения:

  - В заголовке Программы слова «Проведение капитального ремонта» заменить словами «Капитальный ремонт».

  - В паспорте Программы:

- в строке «Цели программы» после слов «стандартами качества» дополнить словами «, требованиями энергосбережения и энергоэффективности»;

- строку «Основные задачи программы» дополнить словами «- обеспечить жилые многоквартирные дома общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов»;

- в строке «Общий объем финансирования программы» число «164» заменить числом «135,567»;

- в строке «бюджет МО «Город Гатчина» число «74» заменить числом «34,561»;

- в строке «иных собственников» число «89,5» заменить числом «101,006»;

- в строке «средства бюджета МО «Город Гатчина, 2010 год» число «13» заменить числом «13,542»;

- в строке «средства бюджета МО «Город Гатчина, 2011 год» число «28,3» заменить числом «10,974»;

- в строке «средства бюджета МО «Город Гатчина, 2012 год» число «32,4» заменить числом «10,473»;

- в строке «средства иных собственников, 2010 год» число «37,5» заменить числом «49,284»;

- в строке «средства иных собственников, 2011 год» число «22» заменить числом «28,744»;

- в строке «средства иных собственников, 2012 год» число «30,4» заменить числом «22,983»;

- в строке «планируемые показатели выполнения программы» число «192» заменить числом «244»;

- в строке «по годам реализации программы, 2010 год» слова «102 домов» заменить словами «97 домов, в том числе  установить общедомовые приборы учета на 92 домах»;

- в строке «по годам реализации программы, 2011 год» число «55» заменить числом «73»;

- в строке «по годам реализации программы, 2012 год» число «76» заменить числом «74».

1.3. В пункте 1.2 Программы:

- первое предложение после слов «безопасности проживания» дополнить словами «, требованиями энергосбережения и энергоэффективности.»

- второе предложение после строки «улучшить условия работы обслуживающего персонала» дополнить строкой «- обеспечить жилые многоквартирные дома общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов».

  - В пункте 2.1 Программы:

- в третьем предложении после слов «направляются на» вставить слова «установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и»;

-  четвертое и пятое предложения исключить.

1.5.  В пункте 2.1.1 Программы:

- слова «(с учетом выполнения работ из резервной программы)» исключить;

-  число «74000» заменить числом «34561»;

- число «89500» заменить числом «101006».

1.6. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

4) обеспечить все жилые многоквартирные дома общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

1.7. Дополнить раздел 2 Программы пунктом 2.3 следующего содержания:

2.3. При увеличении объемов финансирования в текущем финансовом году перечень домов, подлежащих капитальному ремонту, корректируется путем добавления в него домов из перечня, запланированного на следующий финансовый год или из резервного списка.

1.8. В пункте 3.4 Программы (второй абзац, второе предложение) слова «приложении 2» заменить словами «Приложениях 1-3».

1.9. Пункт 3.8 Программы изложить в следующей редакции «Технический надзор за работами по капитальному ремонту обеспечивают собственники жилых помещений и управляющая компания за счет средств, предусмотренных в Программе на соответствующий объект.»

1.10. Приложение 1 к Программе изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению. Приложение 2 к Программе считать Приложением 5, Приложение 3 – исключить.

1.11. Дополнить Программу Приложениями 2 – 4 изложив их в редакции Приложений 2-4 к настоящему Постановлению.

2. Управляющим компаниям совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовить план установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах на 2011 – 2012 годы, согласовать его с собственниками жилых помещений и представить в Администрацию МО «Город Гатчина» предложения по внесению изменений в Программу не позднее 1 августа 2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2010года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Вихрова В.П.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»	       			                     А.Калугин