2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2011г.                                                                           №1200
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории МО «Город Гатчина»
на 2010 -2014 годы»
   В связи с уточнением состава работ по объектам программы, руководствуясь порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» от 16.07.2009 года № 980, на основании Устава муниципального образования «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории «МО Город Гатчина» на 2010-2012 годы»», утвержденную постановлением администрации МО «Город Гатчина»  от 23.10.2009 года № 1519  (с изменениями, дополнениями   от 21 мая 2010 года № 706,   01 октября 2010 года № 1291, 13 декабря 2010 года №  1644, 27 июня 2011 года № 808):
1.1.В паспорте программы: 

- в строке  «Общий объем финансирования программы» число «153,9099»  заменить  числом «183,1745»;

- в строке «бюджет МО «Город Гатчина» число «34,561» заменить на число «37,2637»;
      - в строке «иных собственников» число «118,348»  заменить числом «145,911 »;

           - в строке «средства бюджета МО «Город Гатчина», 2011 год» число «13,745» заменить на число « 12,6914»;

       - в строке «средства бюджета МО «Город Гатчина», 2012 год» число «10,473» заменить на число «15,000»;

       - в строке «средства иных собственников», 2011 год» число «31,9698» заменить на число «51,8989»;

       - в строке «средства иных собственников», 2012 год» число «22,983» заменить на число «53,9729»;

      - в строке «планируемые показатели выполнения программы» число  «265» заменить   на число «326»;

      - в строке «по годам реализации программы, 2011 год» число  «87» заменить  на число «117»;

      - в строке « по годам реализации программы, 2012 год» число  «74» заменить  на число «94».

  1.2. В пункте 2.1. Программы после слов «и других конструктивных элементов» добавить слова  «на экспертизу  проектно-сметной документации». 

1.3.В пункте 2.1.1 Программы 
- число «34561» заменить  числом  «37263,7»;
- число «118348» заменить  числом  «14591,1».

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина»  Вихрова В.П.
    Исполняющий обязанности

     главы  администрации 
    МО «Город Гатчина» 





 В.П. Вихров

