1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        От  11 мая  2011г.                                                              № 588                                                   
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  
на  период с 2011 по 2012 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина»,  администрация МО «Город Гатчина»                        п о с т а н о в л я е т:
 
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы» согласно приложению.

2. Назначить первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина»            Вихрова В. П. руководителем долгосрочной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы» 

3. Поручить управление  долгосрочной целевой программой  «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы» отделу капитального строительства администрации МО «Город Гатчина».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
МО «Город Гатчина»                                                                                                      А.Калугин 

Приложение
 к постановлению администрации 

МО «Город Гатчина»

от_11.05.2011г.___ №_588
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования , находящихся в муниципальной  собственности   МО «Город Гатчина»  
на  период с 2011 по 2012 годы»
ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности    МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы 
	Цели программы
	Повышение уровня благоустройства  автомобильных дорог

	Основные задачи программы
	· -  поддержка автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии;

        - создать условия для снижения эксплуатационных расходов;

        - повысить безопасность дорожного движения
    .



	Объем финансовых ресурсов  необходимых для реализации программы, с указанием источников финансирования      (тыс. руб.)
	Общий объем финансирования (в ценах 2011 г.) составляет – 44528,0 тыс. руб., в том числе:- бюджет  МО «Город Гатчина», всего –30000,0 тыс. руб.,    

            2011 году – 15000,0 тыс. руб.;

           в 2012 году – 15 000 тыс. руб. 
- федеральный бюджет, всего 14528,0 тыс. руб.

           в 2011 году – 14528,0тыс. руб.;

	Важнейшие целевые показатели:
	В период с 2011 по 2012 год планируется:

- провести ремонтные работы и работы капитального характера не менее чем на 19 дорогах
По годам реализации программы:

2011 год - не менее 17 дорог, площадью не мене 35000 кв. метров
2012 год - не менее 2  дорог, площадью не менее  10000 кв. метров

	Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы
	 - увеличение площади поверхности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние;
- количество отремонтированных   автомобильных дорог;

 - доля отремонтированных автомобильных  дорог в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту  автомобильных дорог.

	Основания для разработки
	- необходимость упорядоченного проведения плановых  капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»; 

- постановление администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина»

	Разработчик программы
	Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

	Сроки разработки программы
	2011 год

	Стоимость разработки
	Без финансовых затрат

	Представитель заказчика, руководитель программы
	Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района

	Участники программы 
	Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 

Остальные участники программы определяются в ходе ее исполнения

	Исполнители программы
	 Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» определяются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.



	Система организации контроля за 

выполнением программы
	Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет   первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района.

Контроль за финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет комитет финансов МО «Город Гатчина».




Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения


Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы


Улично -  дорожная сеть города представлена 190 дорогами  и улицами, общей площадью более 720 тысяч кв. метров. Из них 450 тыс.кв. метров  дорог с асфальтобетонным покрытием в том числе 90 тыс. кв. м это дороги с высокой интенсивностью движения, 180 тыс. кв. м. дороги со средней интенсивностью и 180 тыс. кв. м. с низкой интенсивностью, 240 тысяч дорог со щебеночным покрытием остальные это грунтовые дороги, расположенные, в основном, в зонах частной жилой застройки. Возраст практически всех дорог превышает 30 лет и строились они в основном на месте прежних грунтовых без  соблюдения необходимых требований к качеству дорожного строительства. В 2008 году  в городе начата работы  по паспортизации дорог. 
Приведение  автомобильных дорог  в соответствие требованиями безопасности  дорожного   движения требует перехода к программному решению проблемы  ремонт автомобильных дорог на территории города.

  
   По данной программе планируется отремонтировать в 2011 году 17  дорог , общей площадью 38110,0 кв. метров, в  том числе   7 дорог и переулков площадью 8288 кв. метров со щебеночным покрытием   . 


Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту в рамках этой программы приведен в Приложениях 2,3  к Программе.
Раздел 2. Цель программы


Цели программы: устранить физический износ асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог  в соответствии с современными нормативными документами.  

Раздел 3. Основные задачи программы

· ремонт  и  капитальный  ремонт  автомобильных дорог;

· создание  условий для экономии эксплуатационных расходов;

· обеспечить сохранность автомобильных дорог;

· улучшить условия работы обслуживающего персонала.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2011 года до 2012 год.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы


Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта и капитального ремонта  автомобильных дорог  определена  на основании  примерных объемов работ  и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в городе за 2010 год с учетом  индексации.  Объемы финансирования будет уточняться  после  уточнения  сметы на текущей год по каждому объекту.

Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2011-2012 годах составляет 44528,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 29528,0 тыс. рублей, 2012 год -   15 000 тыс. рублей (Приложение 1 к настоящей программе).


  Объемы  финансирования  программы  за счет средств из бюджетов других уровней справочно.   Расходование средств на  мероприятия  Программы за счет бюджетов других уровней  производится в соответствии  с    нормативными правовыми актами, определяющих расходование средств  соответствующего бюджета.
Финансовые средства направляются на:

- ремонт асфальтобетонного  и щебеночного покрытия;

- расширение существующих  автомобильных дорог (в случае необходимости);

-  установку   бортовых камней;
- усовершенствование дорожного покрытия;
 - регулировка  и замена люков.
Раздел 6. Исполнители мероприятий программы

Выбор подрядных организаций по реализации мероприятий Программы, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее реализации


Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина».


Решение о необходимости проведения  капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  производится после осмотра дорог. 


Сметы на проведение ремонта  автомобильных дорог, схемы его проведения готовятся участниками программы.

Решение о проведении ремонта и утверждение сметы  расходов на ремонт принимается заказчиком.


Система организации выполнения мероприятий программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана ремонта;

- составление технического задания на проведения работ по конкретному объекту;

- организация и проведение открытых аукционов или запросов котировок для определения исполнителя работ (исполнителя мероприятий программы)

-  заключение контрактов на проведение ремонта;

- выполнение ремонта;

- контроль за ходом работ;

- отчетность о выполнении ремонта.


Технический надзор за ходом работ по ремонту осуществляет  представитель заказчика.


Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе заказчика, представителей  заказчика, участника программы и подрядчика.


Акт приемки работ по ремонту готовятся участником программы, согласовывается с представителем заказчика и подписывается заказчиком.

Ежегодно по результатам отчетного года руководитель программы докладывает результаты реализации Программы. (Приложение 3 к настоящей программе) главе администрации МО «Город Гатчина».
Раздел 8. Оценка эффективности,  социально-экономических и

экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

а) количество отремонтированных  автомобильных дорог, предусмотренных  утвержденными нормативно-правовыми актами  МО «Город Гатчина»;

б) доля отремонтированных  автомобильных дорог по ремонту и капитальному ремонту, предусмотренных  утвержденными нормативно-правовыми актами  МО «Город Гатчина» 

 г) увеличение площади поверхности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние.

    Приложение 1

к долгосрочной целевой программе  

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 

                                   общего пользования, находящихся в муниципальной                  собственности    МО «Город Гатчина»

  на  период с 2011 по 2012 годы»
утвержденной постановлением администрации 

МО «Город Гатчина» от 11 мая 2011 года № 588
Динамика
финансирования долгосрочной целевой программы

 (тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)
««Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной  собственности   МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы»
	Источники и направление расходов
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	
	Год начала реализации программы, 2011
	2012год

	Затраты - всего                 
	29528,0
	15000,0

	в том числе:                    
	
	

	федеральный бюджет                             
	14528,0
	

	областной бюджет                               
	
	

	бюджет ГМР              
	
	

	бюджет МО «Город Гатчина»                          
	15000,0
	15000,0

	прочие источники                           
	
	

	Из общего объема затрат:        
	
	

	затраты на капитальные вложения                        
	29528,0
	15000,0

	в том числе:                    
	
	

	федеральный бюджет                       
	14528,0
	

	областной бюджет                           
	
	

	бюджет ГМР                                      
	
	

	бюджет МО «Город Гатчина»                      
	15000,0
	15000,0

	прочие источники                              
	
	

	затраты на прочие нужды         
	
	

	в том числе:                    
	
	

	федеральный бюджет                     
	
	

	областной бюджет                             
	
	

	бюджет ГМР                      
	
	

	бюджет МО « Город Гатчина»              
	
	

	прочие источники                        
	
	


    Приложение 2

к долгосрочной целевой программе  

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 

                                   общего пользования, находящихся в муниципальной                  собственности    МО «Город Гатчина»

  на  период с 2011 по 2012 годы»
утвержденной постановлением администрации 

МО «Город Гатчина» от 11 мая 2011 года № 588

Перечень 

 автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  муниципальной собственности МО «Город Гатчина
	Адрес производства работ
	Вид работ (капиталь
ный ремонт/ремонт)
	Площадь
ремонта

 кв. м.
	Объем 

финансиро-

вания,

 тыс. руб. рублей

	2011 год

	1а Автомобильные дороги общего пользования  (  с  учетом субсидии )

	1.1
	ул. Бородина
	ремонт
	3200
	2435,0

	1.2
	ул. Пушкинская
	
	4000
	3466,0

	1.3
	ул. Ленинградских-ополченцев 
( частично)
	ремонт
	4030
	2857,0

	1.4
	ул. Полевая
	ремонт
	2640
	2607,0

	1.5
	ул. Нестерова (от  Красноармейского проспекта до ул. Григорина)
	ремонт
	860
	563

	1.6
	ул. Железнодорожная ( частично)
	ремонт
	2190
	1584

	1.7
	ул. Офицерская
	ремонт
	2160
	2133,5

	
	Итого  1а
	
	19080
	15645,5

	
	 в том числе за счет субсидии
	
	
	14528,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	
	1117,5

	
	1б Автомобильные дороги общего пользования  

	1.8
	ул. Горького 9 от ул.  Достоевского до ул. Чкалова)
	ремонт
	1870
	2243,0

	1.9
	ул.Чкалова (от ул. лейтенанта  Шмидта до ул. Карла Маркса)
	ремонт
	4012
	4416,9

	1.10
	пр. 25 Октября ( от пл. Коннетабль до ул. Чкалова)
	ремонт
	4860
	4500,0

	1.11
	проезд между ул. 1-ого Мая и ул. Воскова
	ремонт (щеб.)
	348
	300,0

	1.12
	. Охотничий переулок
	ремонт (щеб.)
	2760
	744,2

	1.13
	пер Ключевой
	ремонт (щеб.)
	690
	278,2

	1.14
	ул.  Дальняя
	ремонт (щеб.)
	1450
	412,2

	1.15
	ул. Молодежная
	ремонт (щеб.)
	1350
	468,1

	1.16
	ул. Станционная ( частично)
	ремонт (щеб.)
	450,0
	107,9

	1.17
	ул. Ломоносова
	ремонт (щеб.)
	1240
	412,0

	
	Итого  1б
	
	19030
	13882,5

	
	в том числе за счет средств местного бюджета
	
	
	13882,5

	
	 ВСЕГО 2011 год ( 1а+1б)
	
	38110
	29528,0

	
	 в том числе за счет субсидии
	
	
	14528,0

	
	за счет средств местного бюджета
	
	
	15000,0


Приложение 3

к долгосрочной целевой программе  

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 

                                   общего пользования, находящихся в муниципальной                  собственности    МО «Город Гатчина»

  на  период с 2011 по 2012 годы»

утвержденной постановлением администрации 

МО «Город Гатчина» от 11 мая 2011 года № 588

Перечень 

 автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  муниципальной собственности МО «Город Гатчина
	№ п/п
	Адрес производства работ
	Вид работ (капиталь
ный ремонт/ремонт)
	Площадь

ремонта

кв.м.
	Объем 

финансиро-

вания,

 тыс. руб. 

	2012 год

	1. Автомобильные дороги общего пользования  

	1.1
	ул. Радищева
	ремонт
	6924
	6255,0

	1.2
	ул. Кныша
	ремонт
	3160
	8745,0

	
	ИТОГО 2012 год
	
	10084
	15000,0


Приложение 4

к долгосрочной целевой программе  

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 

                                   общего пользования, находящихся в муниципальной                  собственности    МО «Город Гатчина»

  на  период с 2011 по 2012 годы»

утвержденной постановлением администрации 

МО «Город Гатчина» от 11 мая 2011 года № 588

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности   МО «Город Гатчина»  на  период с 2011 по 2012 годы»

          по итогам _____________________________________________

                                                                                     (отчетный период (квартал, год)

Раздел 1

                                                                                                                              (нарастающим итогом)

	Объекты,  
мероприятия
	Террито-
риальная
принад- 
лежность

	Фактическое финансирование 
(тыс. рублей)       
	Выполнение работ      
(тыс. рублей)       
	Индикаторы
реализации
(целевые 
задания) 

	
	
	все-
го  
	феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет 

<1>   
	обла-
стной
бюд- 
жет  

<1>  
	бюджет  ГМР

<1>  
	бюджет МО «Город Гатчина»


	прочие источники

<1>  


	все-
го  
	феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет  

<1>  
	обла-
стной
бюд- 
жет  

<1>  
	бюджет  ГМР

<1>  
	бюджет МО «Город Гатчина» 
	прочие источники

<1>  


	

	1     
	2    
	3  
	4  
	5  
	6  
	7  
	8
	9
	10
	11  
	12 
	13
	14
	15 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или

в прилагаемой пояснительной записке.

   <1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.   

   Раздел 2
ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	Наименование  
показателя   
	Значение на 
начало года 
	Плановое  
значение  
	Фактическое  
значение   
	Примечания  

	1        
	2      
	3     
	4       
	5      

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель программы ________________ __________ ________________________

                                                                                     (должность)      (подпись)                  (фамилия, инициалы)

