ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25 сентября 2012 года                                                                              № 1548

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»

на  период с 2013 по 2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина»,  администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  на  период с 2013 по 2014 годы» согласно приложению.

2. Назначить первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина»            Супренка А.А.. руководителем долгосрочной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  на  период с 2013 по 2014 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы						      А.Супренок

администрации МО «Город Гатчина»

Приложение

к постановлению администрации

МО «Город Гатчина»

от_25 сентября 2012г._ №_1548_

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной  собственности   МО «Город Гатчина»

на  период с 2013 по 2014 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности    МО «Город Гатчина»  на  период с 2013 по 2014 годы

| Цели программы | Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - поддержка автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии; - создание условий для снижения эксплуатационных расходов; - повышение безопасности дорожного движения |
| Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы, с указанием источников финансирования (тыс. руб.) | Общий объем финансирования из бюджета МО «Город Гатчина» (в ценах 2013 г.) составляет – 24060 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 14060 тыс. руб. в 2014 году – 10000 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые показатели: | В период с 2013 по 2014 год планируется: - провести ремонтные работы и работы капитального характера за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» не менее чем на 2-х дорогах По годам реализации программы: 2013 год - не менее 10 дорог; 2014 год - не менее 1 дороги. |
| Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы | - количество отремонтированных автомобильных дорог; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. |
| Основания для разработки | - постановление администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района |
| Сроки разработки программы | 2012 год |
| Стоимость разработки | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика, руководитель программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Остальные участники программы определяются в ходе ее исполнения |
| Исполнители программы | Исполнители мероприятий программы полностью или частично финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» определяются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района. Контроль за финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет комитет финансов МО «Город Гатчина». |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Улично -  дорожная сеть города представлена 190 дорогами  и улицами, общей площадью более 580 тысяч кв. метров. Из них 480 тыс.кв. метров  дорог с асфальтобетонным покрытием, в том числе 100 тыс. кв. м - дороги с высокой интенсивностью движения, 140 тыс. кв. м. дороги со средней интенсивностью и 240 тыс. кв. м. с низкой интенсивностью, 101 тысяч кв.м дорог со щебеночным покрытием, расположенные, в основном, в зонах частной жилой застройки.

Возраст большинства дорог превышает 30 лет и возросшая интенсивность дорожного движения требует затраты все больших средств на содержание и ремонт дорог с целью поддержания их в нормативном состоянии.

За последние шесть лет в городе выполнен большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети, включая устройство и замену асфальтобетонного покрытия, устройство уширений и карманов для парковки автомобилей.

Приведение  автомобильных дорог  в соответствие требованиями безопасности  дорожного   движения потребовало перехода к программному решению проблемы  ремонт автомобильных дорог на территории города.

В рамках предыдущей ДЦП «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной  собственности   МО «Город Гатчина» на  период с 2011 по 2012 годы» выполнен ремонт 35 дорог, общей площадью 91,1 тыс. кв.м.  Финансирование составило 74,5 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 14,5 млн. рублей, субсидии из областного бюджета 16,6 млн. рублей, за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 43,4 млн. рублей.

По данной программе за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» планируется отремонтировать в 2013 году дороги на сумму  14,06 млн. рублей, в  2014 году – на сумму 10 млн. рублей. Ориентировочная площадь ремонта составит около 21,5 тыс. кв.м.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту в рамках этой программы приведен в Приложениях 2,3  к Программе.

- Раздел 2. Цель программы

Цели программы: устранить физический износ асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог  в соответствии с современными нормативными документами.

- Раздел 3. Основные задачи программы

- ремонт  и  капитальный  ремонт  автомобильных дорог;

- создание  условий для экономии эксплуатационных расходов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2013 года до 2014 год.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта и капитального ремонта  автомобильных дорог  определена  на основании  примерных объемов работ  и средней стоимости 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сложившейся в городе за 2011-12 гг. с учетом  индексации.  Объемы финансирования будет уточняться  после  уточнения  сметы на текущей год по каждому объекту.

Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2013-2014 годах составляет 24060,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 14060,0 тыс. рублей, 2014 год -   10 000 тыс. рублей (Приложение 1 к настоящей программе).

Объемы  финансирования  программы  за счет средств из бюджетов других уровней не приводятся.   В случае выделения дополнительных средств в программу должны быть внесены соответствующие изменения.

Финансовые средства направляются на:

- ремонт асфальтобетонного  и щебеночного покрытия;

- расширение существующих  автомобильных дорог (в случае необходимости) и организацию дополнительных карманов для парковки автомобилей;

-  замену изношенных и установку новых  бортовых камней;

- усовершенствование дорожного покрытия;

- регулировку  и замену люков, устройство дополнительных колодцев для отвода ливневых стоков;

- восстановление газонов;

- нанесение дорожной разметки.

- Раздел 6. Исполнители мероприятий программы

Выбор подрядных организаций по реализации мероприятий Программы, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина».

Решение о необходимости проведения  капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  производится после осмотра дорог и составления дефектной ведомости.

Решение о проведении ремонта и утверждение сметы  расходов на ремонт принимается заказчиком.

Система организации выполнения мероприятий программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана ремонта;

- составление технического задания на проведения работ по конкретному объекту;

- организация и проведение открытых аукционов или запросов котировок для определения исполнителя работ (исполнителя мероприятий программы)

-  заключение контрактов на проведение ремонта;

- выполнение ремонта;

- контроль за ходом работ;

- отчетность о выполнении ремонта.

Технический надзор за ходом работ по ремонту осуществляет  представитель заказчика.

Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе заказчика, представителей  заказчика, участника программы и подрядчика.

Акт приемки работ по ремонту готовятся участником программы, согласовывается с представителем заказчика и подписывается заказчиком.

Ежегодно по результатам отчетного года руководитель программы докладывает результаты реализации Программы. (Приложение 3 к настоящей программе) главе администрации МО «Город Гатчина».

- Раздел 8. Оценка эффективности,  социально-экономических и

экологических последствий от реализации Программы

- Программа оценивается по результатам ее реализации на основе следующих показателей результативности:

- а) количество отремонтированных  автомобильных дорог, предусмотренных  утвержденными нормативно-правовыми актами  МО «Город Гатчина»;

б) доля отремонтированных  автомобильных дорог по ремонту и капитальному ремонту, предусмотренных  утвержденными нормативно-правовыми актами  МО «Город Гатчина»

- Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог

общего пользования, находящихся в муниципальной                  собственности    МО «Город Гатчина»

на  период с 2013 по 2014 годы»

- утвержденной постановлением администрации

МО «Город Гатчина» от_25 сентября 2012г._ №_1548_

Динамика

финансирования долгосрочной целевой программы

(тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)

««Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной  собственности   МО «Город Гатчина»  на  период с 2013 по 2014 годы»

| Источники и направление расходов | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год начала реализации программы, 2013 | 2014 год |
| Затраты - всего | 14060 | 10000 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 14060 | 10000 |
| прочие источники |  |  |

- Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог

общего пользования, находящихся в муниципальной

собственности    МО «Город Гатчина»

на  период с 2013 по 2014 годы»

- утвержденной постановлением администрации

МО «Город Гатчина» от_25 сентября 2012г._ №_1548_

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности   МО «Город Гатчина»  на  период с 2013 по 2014 годы»

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)

Раздел 1

(нарастающим итогом)

| Объекты, мероприятия | Площадь ремонта | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Выполнение работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке.

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.

Раздел 2

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)                  (фамилия, инициалы)