ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 года                                                                         № 689

Об утверждении адресной программы ремонта  многоквартирных домов  на 2013 год

В  соответствии с постановлением администрации МО «Город Гатчина» от 26 апреля 2013 года № 607 «» О порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат по проведению ремонта многоквартирных домов» ( далее Порядок),  руководствуясь Уставом  МО  «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина»   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить адресную программу ремонта   многоквартирных домов  на 2013 год согласно приложению ( прилагается).

2. Управляющей компании МУП «ЖКХ г.Гатчины» обеспечить выполнение работ в соответствии с адресной программой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда" и на официальном сайте администрации МО «Город Гатчина» в сети ИНТЕРНЕТ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Коломенского Г.А.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»                	                             Калугин А.Р.

Приложение

к постановлению администрации

МО «Город Гатчина»

от  13  мая  2013 года  № 689

Адресная программа ремонта   многоквартирных домов

МО "Город Гатчина" на 2013 год

| №п/п | Адрес | № дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид ремонта | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 1 | Карла Маркса | 7 | утепление чердачного перекрытия | 455,6 |
| 2 | Киргетова | 2 | ремонт-всего, в том числе: | 530,0 |
|  |  |  | ремонт водосточных труб | 100,0 |
|  |  |  | ремонт фасада ( окраска) | 350,0 |
|  |  |  | подготовительные работы для ремонта мест общего пользования | 80,0 |
| 3 | ул.Чехова | 8 | ремонт системы канализации | 440,7 |
| 4 | ул. Лейтенанта Шмидта | 9/5 | ремонт лестничных клеток | 100,0 |
| 5 | ул.Чкалова | 20 | ремонт кровли | 743,3 |
| 6 | ул.Русинова | 20 | ремонт кровли | 1125,30 |
| 7 | ул.Чкалова | 61а | ремонт кровли | 873,7 |
| 8 | ул.Карла Маркса | 37а | обследование жилого дома | 100,0 |
| 9 | ул.Гречишкина | 13 | обследование жилого дома | 100,0 |
| 12 | ул.Карла Маркса | 41а | разборка аварийного дома, включая отключение от газа | 480,8 |
| 13 | Красноармейский проспект | 26 | ремонтно-восстановительные работы после пожара | 3421,8 |
| 14 | ул.Комсомольцев-Подпольщиков | 19 | кап. ремонт дома | 2500,0 |
| 15 | ул. Кустова | 20 | разборка дома после пожара | 450,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 11321,2 |