ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2013г.                                                                                                   № 927

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 514

от 27 апреля 2010 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения  на 2010-2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации МО «Город Гатчина» № 514 от 27 апреля 2010 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения  на 2010-2015 годы» (в редакции постановления администрации МО «Город Гатчина» № 715 от 21.05.2010, № 417 от 11.04.2011, № 1613 от 07.10.12 г.) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

- в графе «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием  источников финансирования»:

- пункт 2 «прочие источники…» изложить в следующей редакции:

«- прочие источники, всего – 124197 тыс.руб.

в 2010 году – 5962 тыс.руб.,

в 2011 году – 925 тыс.руб.,

в 2012 году – 3610 тыс.руб.,

в 2014 году – 37900 тыс.руб.,

в 2015 году – 75800 тыс.руб.»

- графу «Основные задачи программы» изложить в следующей редакции:

«- повышение эффективности электропотребления;

- увеличение срока эксплуатации теплотехнического и электротехнического оборудования;

- снижение тепловых потерь;

- снижение себестоимости теплоэнергии по предприятию;

- повышение надежности теплоснабжения потребителей.»

1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Основными задачами программы являются:

- повышение эффективности электропотребления;

- увеличение срока эксплуатации теплотехнического и электротехнического оборудования;

- снижение тепловых потерь;

- - снижение себестоимости производства теплоэнергии по предприятию на 5,4 % или на 28,6 млн. руб. (в ценах 2010 г.);

- повышение надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение котельной № 11 электроэнергией собственного производства»

1.3. Абзац 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2010-2015 годах составляет 178897 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 13162 тыс. рублей, 2011 год - 13425 тыс. рублей, 2012 год – 8610 тыс. рублей., 2013 год – 10000 тыс. рублей, 2014 год – 47900 тыс. рублей, 2015 год – 47900 тыс. рублей (Приложение 1 к настоящей программе)».

1.4. Абзац 4 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Выбор подрядной организации по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы», а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках, за исключением случаев выполнения работ собственными силами Муниципального унитарного предприятия " Тепловые сети" г. Гатчина, а также поставки товаров, оказания услуг по договорам, заключенным до утверждения Программы.

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

администрации МО «Город Гатчина»   	А.А.Супренок

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- МО «Город Гатчина»

- от ________________ № _______

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения                       на 2010-2015 годы»

(тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Затраты - всего | 13162 | 13425 | 8610 | 10000 | 47900 | 47900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 7200 | 12500 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| прочие источники | 5962 | 925 | 3610 |  | 37900 | 75800 |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения | 13162 | 13425 | 8610 | 10000 | 47900 | 85800 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 7200 | 12500 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| прочие источники | 5962 | 925 | 3610 |  | 37900 | 75800 |
| затраты на прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО « Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

- Приложение 2

- К постановлению администрации

- МО «Город Гатчина»

- от ________________ № _______

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района  в сфере теплоснабжения на 2010-2015 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность МО «Город Гатчина» | Срок финан - сиро - вания меро - прия - тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах 2010г.) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распо - ряди - тель бюджет - ных средств | Распо - ряди - тель бюд - жетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты МО «Город Гатчина» | Прочие источники <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Установка паротурбогенератора (ПТГ) на котельной №11 | Г. Гатчина, Пром-зона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1 | 2010-2015 гг. | 169500 |  |  |  | 37075 | 132425 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 2.Строительство теплотрассы по ул. Рощинской от ТК 305 до ТК 337 | г. Гатчина, ул. Рощинская | 2010 г. | 3972 |  |  |  | 2200 | 1772 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 3. Замена котла ДКВР 10\13 на котельной №10 | г.Гатчина, Пром-зона 2 | 2011 г. | 5425 |  |  |  | 5425 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 4. Замена котла ДКВР 10\13 на котельной №10 (демонтаж, установка, пусконаладка) | г.Гатчина, Пром-зона 2 | 2013 г. | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 5. Замена экономайзеров на котельных №9 и №10 | г.Гатчина | 2013 г. | 4400 |  |  |  | 4400 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 6. Замена водовода 300 от водозабора до котельной №11 | г.Гатчина, Пром-зона 1, квартал 4, площадка 1, корп. 1 | 2013 г. | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| 7. Установка системы частотного регулирования питательных насосов на котельной №10 | г.Гатчина, Пром-зона 2 | 2013 г. | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| ИТОГО |  |  | 178897 |  |  |  | 44700 | 134197 |  |  |  |